# Zakres zadań Wykonawcy

# Spis treści

1.	Słownik skrótów i pojęć	2

2.	Informacja ogólna o przedmiocie zamówienia	5

3.	Ogólne warunki realizacji zamówienia	6

4.	Zasady zlecania prac w ramach zamówienia	9

4.1.	Zlecenie prac	9

4.2	Odbiór wykonanych prac w ramach zlecenia	13

4.3	Brak możliwości realizacji zlecenia	15

4.4	Wymagania wobec realizacji zlecenia jednostkowego	15

5.	Świadczenie serwisu gwarancyjnego	17

6.	Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę	20

Załączniki	21

## Słownik skrótów i pojęć

| Administrator techniczny | Osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za techniczną obsługę Systemu. W szczególności realizuje plan kopii zapasowych, dba o prawidłową pracę środowiska, na którym będzie działał System, monitoruje dostępność i wydajność Systemu. Instaluje nowe wersje Systemu na podstawie instrukcji dostarczonych przez Wykonawcę. |
| --- | --- |
| Awaria | Brak działania Systemu lub części Systemu uniemożliwiające realizację procesów biznesowych wspieranych przez System, które spowodowane zostały przez zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w ramach zleceń jednostkowych. Objawiać się to może w szczególności przez: • uzyskiwanie z Systemu informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub niewynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia Użytkownika) • uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Systemu przez nie wiekszą niż liczba użytkowników przewidziana w Zakresie Zadań Wykonawcy • nieoczekiwane zamrożenie komunikacji z Systemem podczas wykonywania dowolnej operacji w Systemie (np. System wyświetla interfejs graficzny Użytkownika, ale nie reaguje na akcje wykonywane przez Użytkownika, potocznie nazywane „zawieszaniem się” Systemu) • utratę lub niedostępność wprowadzonych do Systemu danych • spadek wydajności Systemu o 80% i więcej w stosunku do przykładowych czasów akcji, wymienionych w tabeli 1, w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zleceń jednostkowych Tabela 1. Czasy wykonania dla przykładowych akcji w Systemie Lp.; Czasy wykonania dla wybranych akcji w Systemie; Czas wykonania. 1; Zatwierdzenie danych wprowadzonych do karty podmiotu / karty usługi / profilu Użytkownika; <=3 sek. 2; Przejście w tryb edycji karty podmiotu / karty usługi / profilu Użytkownika; <=2 sek. 3; Przejście pomiędzy zakładkami Systemu; <= 1 sek. 4; Wyświetlenie listy ofert po kliknięciu w kategorię usług rozwojowych (dla 25 ofert wyświetlanych na stronie); <= 3 sek. 5; Wyświetlenie listy ofert po ustawieniu w wyszukiwarce 10 kryteriów w tym dla 5 kryteriów wybrano po dwa parametry filtrowania przy pracy na referencyjnym zbiorze 100 tys aktualnych ofert w Systemie; <=5 sek. 6; Sortowanie wyświetlonej listy po jednym parametrze przy pracy na referencyjnym zbiorze 100 tys aktualnych ofert w Systemie; <= 3 sek. 7; Zatwierdzenie ankiety; <=1 sek. 8; Wyświetlenie ankiety; <=1 sek. |
| Błąd krytyczny | Rodzaj błędu powodujący zakłócenie pracy środowiska produkcyjnego Systemu w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zleceń jednostkowych, ograniczające lub utrudniające jego użytkowanie, wymuszające na użytkowniku dodatkowy nakład pracy, powodujący spadek wydajności o co najmniej 30%, ale mniej niż 80% w stosunku do przykładowych czasów akcji, wymienionych w tabeli 1, w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zleceń jednostkowych |
| Dokumentacja | Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest podane pojęcie dokumentacja, należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznej (w formacie możliwym do edycji przez program Microsoft WORD) lub papierowej, sporządzony w języku polskim. |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 90) |
| Ocena pracochłonności | Ocena ilości czasu pracy przedstawiona w roboczogodzinach potrzebnych na realizację danej funkcjonalności/danego zlecenia przez jedną osobę. W przypadku nakładania się czasu pracy dwóch osób (np. dwóch programistów realizuje zadanie w tym samym czasie) – czas ten sumuje się. |
| Roboczogodzina | Jednostka miary określająca normę ilościową wykonania zleconej pracy przez jednego specjalistę, w czasie jednej godziny zegarowej. Jednostka wykorzystywana w umowie do określenia pracochłonności zlecanych prac, określona przez Wykonawcę w Ofercie. |
| System lub BUR | Aplikacja internetowa o nazwie własnej „Baza Usług Rozwojowych” działająca pod adresem uslugirozwojowe.parp.gov.pl. jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w związku z realizacją projektu pozakonkursowego koncepcyjnego „Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych (RUR). Jest to jeden z kluczowych elementów „Systemu zapewniania jakości usług rozwojowych”, który m.in. wspiera wydatkowanie środków Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej 2014-2020. |
| System pomocy | Zestaw podpowiedzi, instrukcji dla Użytkowników, objaśniający sposób korzystania z Systemu |
| Usterka | Wszystkie inne przypadki zachowania się Systemu w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiajacego określonymi w specyfikacji Systemu, które to przypadki nie wpisują się w definicję Awarii lub Błędu krytycznego. |
| Usługa rozwojowa | Wszelkie działania mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost wiedzy, umiejętności lub kompetencji społecznych uczestnika usługi (przedsiębiorcy lub jego pracownika) lub pozwalające na jego rozwój. |
| Zlecenie jednostkowe / Zlecenie | Dokument opracowany przez Zamawiającego, zawierający zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę wraz ze szczegółowym opisem tych prac. Zlecenie zawiera również oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania tych prac. Szczegółowy zakres informacji podawanych w zleceniu określa wzór formularza zlecenia stanowiący załącznik nr 1. |
| ZZW | Zakres Zadań Wykonawcy–niniejszy dokument stanowiący element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. |

## Informacja ogólna o przedmiocie zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług dotyczących modyfikacji i rozbudowy Bazy Usług Rozwojowych (BUR), polegających na pracach analitycznych, programistycznych, testowych, zgodnie z pojawiającymi się potrzebami, oraz świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego. Realizacja zamówienia będzie polegała na przekazywaniu przez Zamawiającego, w formie zleceń jednostkowych,  zakresu prac dotyczących modyfikacji lub rozbudowy BUR. Zlecenia jednostkowe mogą obejmować m.in. wdrożenie nowych funkcjonalności, dodanie obsługi nowych procesów biznesowych lub modyfikację istniejących, wdrożenie rekomendacji wynikających z testów bezpieczeństwa, testów wydajnościowych, wdrożenie zmian z zakresu poprawy dostępności i użyteczności Systemu. Zlecenia jednostkowe będą przekazywane wraz z pojawiającymi się potrzebami Zamawiającego.

Zamówienie jest realizowane w ramach projektu pozakonkursowego PARP nr POWR.02.03.00-00-001/18 „Kontynuacja działań mających na celu rozwój 
i utrzymanie ogólnopolskiej Bazy Usług Rozwojowych (BUR)” realizowanego 
w ramach Działania 2.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

  - Działający obecnie w PARP system BUR wymaga wsparcia w postaci modyfikacji istniejących funkcjonalności lub dodaniu nowych, które zwiększą wartość Systemu oraz zwiększą możliwości korzystania z niego przez użytkowników. Konieczność zmian wynika z nowych potrzeb Zamawiającego. Tworząc szczegółowy projekt zmian w BUR oraz realizując go, Wykonawca powinien kierować się zasadą mówiącą, że System ma być jak najbardziej prosty i przyjazny dla jego Użytkowników.

  - W ogólnym ujęciu BUR zbiera oferty Usług rozwojowych zamieszczane przez Podmioty świadczące takie usługi dla przedsiębiorców i ich pracowników, zawiera informacje o jakości usług oferowanych przez te Podmioty (ocena jakości na podstawie ocen usług wystawianych m.in. przez odbiorców wsparcia), umożliwia monitorowanie jakości usług (w tym Usług rozwojowych dofinansowanych ze środków UE) poprzez rozbudowany moduł raportowy, umożliwia obsługę przydzielania dofinansowania odbiorcom wsparcia, a ponadto jako powszechne 
i wiarygodne źródło informacji o Usługach rozwojowych powinna przyczyniać się do promowania i popularyzacji idei podnoszenia kwalifikacji przez całe życie.

  - Zgodnie z artykułem 30 ust. 9 pkt 1 pzp Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności. Wszystkie produkty w ramach zleceń jednostkowych mają zostać przygotowane w sposób dostępny dla osób 
z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dla osób niedowidzących 
i słabowidzących. Wykonawca przystępując do realizacji zlecenia powinien zapoznać się z treścią Wytycznych w zakresie realizacji zasady równości szans 
i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn w ramach funduszy unijnych na lata 2014 – 2020, które można pobrać ze strony http://www.power.gov.pl/dostepnosc i przygotowywac materiały zgodnie z Wytycznymi.

Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność efektów wykonanych zleceń jednostkowych z przepisami wynikającymi z Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r.  (Dz.U.2019r. poz. 848) o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, w zakresie w jakim ww. ustawa będzie dotyczyć zrealizowanych zleceń jednostkowych.

  - Na dzień 30.07.2019 r. system BUR charakteryzował się następującymi statystykami:

    - zarejestrowanych 310 347 usług rozwojowych (aktualnych 36 626, zakończonych 273 721)

    - zarejestrowanych jest 4 288 podmiotów świadczących usługi rozwojowe

    - Liczba unikalnych użytkowników którzy odwiedzili portal: 2 142 000,00

    - Liczba odsłon: 61 462 000,00

## Ogólne warunki realizacji zamówienia

Językiem komunikacji podczas realizacji zamówienia, a w szczególności językiem, 
w którym będą udzielane konsultacje, prowadzona wszelka korespondencja i wytwarzana wszelka dokumentacja, jest język polski. Komunikacja pracowników Wykonawcy 
z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego. Z zastrzeżeniem usług przewidzianych dla serwisu gwarancyjnego, dla których zostały przewidziane inne warunki dotyczące terminów komunikacji. Wszystkie wykonane prace oraz dostarczane produkty będą wolne od wad, oparte o standardy, metodyki, technologie i narzędzia, określone w tym dokumencie i jego załącznikach.

Wykonawca zrealizuje poniżej wskazane elementy zamówienia:

1) Prace analityczne, programistyczne, testowe oraz sporządzenie Dokumentacji technicznej oraz Dokumentacji Użytkownika Systemu.

2) Świadczenie serwisu gwarancyjnego.

  - Wykonawca, jeśli dotyczy, na potrzeby każdego zlecenia jednostkowego przeprowadzi analizę, na podstawie której opracuje i przekaże Zamawiającemu Dokumentację projektową Systemu, w zakresie odpowiadającym zleceniu jednostkowemu, która obejmie w szczególności:

3.1.1 szczegółowy opis realizacji wymagań określonych w zleceniu jednostkowym,

3.1.2 aktualizację projektu technicznego Systemu, aktualizację opisu struktury bazy danych, aktualizację opisu interfejsów i definicje usług, aktualizację opisu mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony danych. Aktualizacja projektu technicznego Systemu musi być oparta na notacji UML lub BMPN, w zależności od potrzeb wynikających z danego zlecenia. Modele muszą być przygotowywane 
w formacie możliwym do edycji w darmowym, powszechnie dostępnym oprogramowaniu (StarUML, Bizagi dla BPMN)

3.1.3 scenariusze testowe uwzględniające w szczególności opis przypadków testowych, opis kroków testowych oraz opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego. Scenariusze testowe zapewnią pokrycie wszystkich wymagań wskazanych w zgłoszeniach jednostkowych. Scenariusze testowe powinny być przygotowane również w formie elektronicznej umożliwiającej import do systemu Testlink w wersji co najmniej 1.9.17 lub przygotowane bezpośrednio 
w systemie Testlink udostępnionym przez Zamawiajacego.

  - Wykonawca zapewni umowy licencyjne na oprogramowanie lub dodatkowe biblioteki komercyjne będące integralną częścią wykonanych prac, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego na wykorzytanie takiego oprogramowania lub biblioteki. Jeżeli takowe zostaną użyte. Wykonawca dostarczy dokumentację umożliwiającą instalację 
i konfigurację tego oprogramowania w środowisku Zamawiającego i udzieli Zamawiającemu kompleksowego wsparcia w zakresie instalacji i konfiguracji takiego oprogramowania. Ww. umowy licencyjne dla oprogramowania muszą spełniać warunki określone w Umowie.

  - Wykonawca zaktualizuje i dostarczy Dokumentację użytkową oraz Dokumentację techniczną uwzględniającą zmiany wykonane w Systemie na podstawie zleceń jednostkowych, która składać się będzie co najmniej z następujących Dokumentów:

    - Zaktualizowany projekt techniczny Systemu

    - Zaktualizowana Dokumentacja Użytkownika – opis Systemu przeznaczony dla Użytkowników przypisanych do poszczególnych ról systemowych (w przypadku braku dokumentacji dotyczącej poszczególnych ról systemowych Wykonawca zobowiązany jest do jej stworzenia) – zawierającą:

      - opis scenariuszy wykonania procedur biznesowych przez Użytkownika Systemu,

      - opis funkcji Systemu, sposoby ich wywoływania i realizacji,

      - opis i sposoby odwoływania operacji wykonanych błędnie przez Użytkownika,

      - informacje o ograniczeniach dotyczących np. zakresów danych,

      - opis sposobu korzystania z systemu pomocy,

    - Podręcznik instalacji powinien zawierać specyfikację środowiska, opis procedury instalacji oraz konfiguracji elementów Systemu, wykonanych 
w ramach zleceń jednostkowych;

    - Podręcznik administratora Systemu zawierający informacje dotyczące rutynowych działań w związanych z obsługą systemu; akcji, które muszą być wykonywane w środowisku  zgodnie z przewidzianym przez Wykonawcę harmonogramem; procesu aktualizacji Systemu.

  - Technologie wykorzystane przy budowie Systemu to:

W zakresie głównej części aplikacji:

    - Środowisko uruchomieniowe, część serwerowa: Nginx, PHP7.2 FPM,  PostgreSQL 9.4, Redis, Elasticsearch;

    - Część aplikacyjna: framework Yii, HTML5, jQuery, JavaScript, JSON, XML; CSS;

W zakresie części Systemu dotyczącej serwisu informacyjnego:

    - CMS Joomla,

    - Baza danych MySQL.

  - Obszary funkcjonalne w istniejącym Systemie to :

    - - moduł Użytkownika Indywidualnego,

    - - moduł Użytkownika Instytucjonalnego,

    - - moduł Podmiotu świadczącego usługę rozwojową,

    - - moduł usług rozwojowych,

    - - moduł oceny,

    - - moduł Administratora,

    - - moduł Administratora Regionalnego,

    - - moduł serwisu informacyjnego,

    - - modułu wyszukiwarki usług oraz Podmiotów

    - - obszar bezpieczeństwa,

    - - obszar wymagań dotyczących ergonomii,

    - - obszar integracji.

  - Do raportowania wykorzystywany jest system raportowy Jasper Reports.

  - Wykonawca zapewni usługę hostingu środowiska developerskiego Systemu do czasu zakończenia umowy z Zamawiającym.

  - Środowisko produkcyjne oraz testowe jest utrzymywane przez Zamawiającego.

## Zasady zlecania prac w ramach zamówienia

## Zlecenie prac

Wykonawca będzie realizował zamówienie na podstawie opracowanych przez Zamawiającego zleceń jednostkowych. Zlecenie jednostkowe zostanie zaakceptowane ze strony Zamawiającego przez osoby, o których mowa w §17 umowy (w przypadku większej liczby osób wskazanych ze strony Zamawiającego wystarczająca jest akceptacja jednej z nich lub osoby wskazanej w § 17 ust. 1). Przyjęcie zlecenia do realizacji przez Wykonawcę oznacza akceptację warunków zlecenia oraz, że zakres zlecanych prac jest dla niego zrozumiały i nie wymaga doprecyzowania.

Procedura postępowania ze zleceniami jednostkowymi:

    - Opracowanie zlecenia: Zamawiający przygotowuje zlecenie jednostkowe dokładając wszelkiej staranności, aby możliwie dokładnie opisać oczekiwania stawiane wobec Wykonawcy w ramach realizacji zlecenia. Zlecenie opracowywane jest, w formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ZZW.

    - Opracowane przez Zamawiającego zlecenie przekazywane jest za pośrednictwem poczty elektronicznej do Wykonawcy, na adres wskazany 
w oparciu o §17 umowy, celem dokonania przez Wykonawcę Oceny pracochłonności zakresu prac opisanych w zleceniu.

    - Wykonawca po otrzymaniu propozycji zlecenia dokona rzetelnej Oceny pracochłonności wykonania zlecenia i przedstawi ją Zamawiającemu (na adres wskazany w oparciu o § 17 ust. 2 Umowy) w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania propozycji zlecenia (Ocena pracochłonności będzie zawierać liczbę roboczogodzin w podziale na funkcjonalności

    - opisane w formularzu zlecenia  oraz liczbę osób, które będą zaangażowane do realizacji zlecenia). W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że opis zadań przedstawiony w zleceniu jest niewystarczający do przeprowadzenia rzetelnej Oceny pracochłonności oraz wykonania zlecenia, może zwrócić się do Zamawiającego (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres określony zgodnie z § 17 Umowy) z pytaniami doprecyzowującymi opis zlecenia lub wskazującymi elementy zlecenia, które budzą jego wątpliwości. Zamawiający zobowiązany jest przesłać odpowiedzi doprecyzowujące opis zlecanych prac 
w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania prośby o doprecyzowanie opisu zlecenia. W takim przypadku termin na przekazanie Oceny pracochłonności zostaje wstrzymany od momentu przesłania pytań do momentu otrzymania odpowiedzi. W razie potrzeby zgłoszonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie Oceny pracochłonności Zamawiający niezwłocznie dostarczy posiadaną Dokumentację, jeżeli będzie ona niezbędna do realizacji zlecenia, w tym udostępni kody źródłowe Systemu o ile Zamawiający będzie posiadał lub będzie mógł udostępnić Dokumentację lub kody źródłowe. 
W przypadku niemożliwości udostępnienia Dokumentacji lub kodów źródłowych np. w przypadku ochrony autorskich praw majątkowych Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę na adres określony zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy.

    - Przy opracowaniu Oceny pracochłonności, Wykonawca wskaże realną datę rozpoczęcia prac oraz termin wykonania zlecenia, tj. przekazania Zamawiającemu prac do odbioru. Wskazany termin wykonania zlecenia może ulec wydłużeniu w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych problemów związanych z realizacją zleconych prac. Niemniej zmiana terminu nie może wpływać na ustaloną Ocenę pracochłonności. Ustalenie nowego terminu następuje za obopólną zgodą Wykonawcy i Zamawiającego, potwierdzoną 
w postaci papierowej lub elektronicznej.

    - Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość zorganizowania spotkania w siedzibie Zamawiającego w celu omówienia i doprecyzowania zakresu prac niezbędnych do wykonania w ramach danego zlecenia. Wykonawca przesyła drogą elektroniczną prośbę o organizację spotkania w terminie nie dłuższym niż 3 dni od daty otrzymania propozycji zlecenia. Spotkanie może zostać również zorganizowane na żądanie Zamawiającego, wówczas Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w takim spotkaniu w jednym z dwóch terminów zaproponowanych drogą elektroniczną przez Zamawiającego. W przypadku organizacji spotkania termin, o którym mowa w pkt 4.1.3 ulega zawieszeniu 
w okresie od wysłania prośby o organizację spotkania do czasu organizacji spotkania. Po zorganizowanym spotkaniu termin na przekazanie Oceny pracochłonności zostaje wznowiony.

    - Na podstawie zebranych informacji Wykonawca dokonuje Oceny pracochłonności zlecenia i przekazuje wyniki Zamawiającemu. Wykonawca ma prawo odmówić realizacji zlecenia, jeżeli Zamawiający nie odpowie na pytania doprecyzowujące zlecenie.

    - Ocena pracochłonności, która uzyska wynik pozytywny zgodnie z pkt 4.1.9 stanowi podstawę do ustalenia kwoty rozliczenia Zamawiającego 
z Wykonawcą.

    - Decyzja o przekazaniu zlecenia do realizacji: po przekazaniu Zamawiającemu Oceny pracochłonności, Zamawiający może uznać Ocenę pracochłonności za akceptowalną i zlecić realizację zlecenia, może podjąć negocjacje z Wykonawcą lub zrezygnować z realizacji danego zlecenia. Decyzja Zamawiającego przekazywana jest Wykonawcy drogą elektroniczną, na adres wskazany zgodnie z §17 umowy w terminie 5 dni roboczych.

      - W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji Oceny pracochłonności Zamawiający przekazuje zlecenie do realizacji, a Wykonawca rozpoczyna prace w terminie wskazanym w Ocenie pracochłonności.

      - W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji Oceny pracochłonności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy szczegółowego uzasadnienia przeprowadzonej Oceny pracochłonności, w której przedstawione zostaną przynajmniej następujące elementy:

- liczba osób potrzebnych do realizacji zlecenia z podziałem na role pełnione w danym zleceniu ze wskazaniem sumarycznej liczby roboczogodzin zaangażowania w zlecenie dla każdej z osób,

- liczba roboczogodzin potrzebnych na realizację każdej funkcjonalności objętej zleceniem, z wyszczególnieniem roboczogodzin każdej osoby biorącej udział w realizacji danej funkcjonalności,

- szczegółowy podział zakresu prac na elementy niezbędne, bez których realizacja zleceń nie może się odbyć i elementy opcjonalne, które nie mają lub mają niewielki wpływ na końcowy produkt,

- pracochłonność przypisaną do poszczególnych elementów niezbędnych i opcjonalnych.

4.1.9.3   Zamawiający po weryfikacji przedstawionej Oceny pracochłonności może dokonać modyfikacji zlecenia. Modyfikacja zlecenia może spowodować wzrost lub zmniejszenie liczby roboczogodzin potrzebnych na realizację zlecenia. W przypadku modyfikacji zlecenia Zamawiający ponownie przesyła propozycję zlecenia do Oceny pracochłonności zgodnie z zapisami punktów 4.1.2 do 4.1.8. W tym przypadku następuje powrót do punktu 4.1.6 – 4.1.8.

4.1.9.4  W przypadku dwukrotnego braku akceptacji wyniku weryfikacji Oceny pracochłonności, o której mowa w pkt 4.1.8  Zamawiający może zwrócić się o opinie w zakresie poprawności Oceny pracochłonności do eksperta zewnętrznego. Wydana opinia dotycząca Oceny pracochłonności jest ostateczna. W przypadku braku akceptacji przez Wykonawcę dokonanej przez eksperta oceny  pracochłonności, a w następstwie odmowie wykonania zlecenia,  Zamawiający może nałożyć karę na Wykonawcę 
o której mowa w § 8 ust. 2 pkt 4 Umowy.

4.1.9.5 W przypadku zawyżania pracochłonności o której mowa w pkt 4.1.9.4 Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy, ze względu na brak możliwości realizacji przedmiotu umowy. Wykonawca ma obowiązek, po otrzymaniu zlecenia, przeprowadzić analizę ryzyka dotyczącą otrzymanego zlecenia, w tym ocenę skutków dla ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych. Wraz z Oceną pracochłonności Wykonawca zaproponuje działania mające na celu minimalizację zidentyfikowanych ryzyk. W przypadku odrzucenia przez Zamawiającego zaproponowanych działań
i późniejszego zmaterializowania się ryzyk, Wykonawca bierze odpowiedzialności za szkody wynikłe z ich przyczyny. Przedstawione przez Wykonawcę ryzyka muszą być ściśle związane ze specyfiką przedmiotu zlecenia, a nie samym faktem wprowadzania zmian do oprogramowania. Przykładowo, Wykonawca nie może zgłosić ryzyka, w którym stwierdzi, że jakiekolwiek prace programistyczne niosą ze sobą ryzyko. Prawidłowo określone ryzyko w przypadku prac programistycznych powinno szczegółowo przedstawiać negatywny wpływ zlecenia na istniejący System (np. brak zgodności technologicznej, wykluczające się warunki logiczne, luki bezpieczeństwa, niezgodność z powszechnie stosowanymi standardami budowy oprogramowania, konflikt z obowiązującymi przepisami prawa). Ryzyka zgłoszone przez Wykonawcę zostają wpisane do formularza zlecenia.

    - Realizacja zlecenia: po zatwierdzeniu przez Zamawiającego Oceny pracochłonności, zaakceptowane zlecenie przekazywane jest Wykonawcy do realizacji na zasadach określonych w zatwierdzonym formularzu zlecenia zgodnie z zapisami załącznika 2 (Minimalne wymagania dotyczące standardów budowy aplikacji PARP) oraz załącznika 3 (Instrukcja pracy na repozytorium kodu GiTLab).

    - Oddanie zrealizowanego zlecenia: po wykonaniu prac przewidzianych 
w zleceniu, Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru zlecenia, na zasadach określonych w umowie i ZZW.

    - Odbiór zlecenia: po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości do odbioru zlecenia, Zamawiający przystępuje do weryfikacji zgodności wykonania zlecenia z warunkami określonymi w zaakceptowanym zleceniu. Odbiór zlecenia potwierdzany jest protokołem odbioru zlecenia podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę (przez osoby wskazane w oparciu o § 17).

## Odbiór wykonanych prac w ramach zlecenia

    - Wykonawca zgłaszać będzie Zamawiającemu gotowość do odbioru zlecenia drogą elektroniczną na adres ustalony w oparciu o § 17 ust. 2 Umowy. 
W przesłanej wiadomości Wykonawca przesyła Dokumentację dotyczącą zlecenia, o której mowa w pkt 3.1 oraz 3.3  oraz informację o miejscu przechowywania kodu źródłowego dotyczącego przedmiotowego zlecenia 
w postaci linku/linków do jednego lub wielu tzw. merge request (żądania scalenia zmian).

    - Wykonawca zobowiązuje się do:

      - przeprowadzenia testów wewnętrznych Systemu w zakresie prac objętych zleceniem. Niedopuszczalne jest zgłaszanie do odbioru prac programistycznych, które nie zostały wcześniej zweryfikowane przez Wykonawcę oraz w przypadku których testy zakończyły się wynikiem negatywnym. W sytuacji gdy testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykażą rozbieżność pomiędzy wynikiem testów Wykonawcy, a stanem faktycznym przekazanej do odbioru części BUR, Zamawiający nałoży każdorazowo karę za nienależyte wykonywanie zlecenia jednostkowego na podstawie § 8 ust.2 pkt 3 Umowy

      - przekazanie  protokołów z przeprowadzonych testów (wraz ze scenariuszami testów) Systemu odbywa się zgodnie z zapisami pkt 4.2.1.

    - Odbiór zlecenia dokonywany będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego co do zakresu i jakości wykonanych prac w ramach zlecenia. Odbiór każdego zlecenia zostanie potwierdzony protokołem odbioru zlecenia, który zawierał będzie co najmniej następujące informacje: nazwę
i adres Wykonawcy, i Zamawiającego, spis zrealizowanych prac w ramach zlecenia, poszczególne funkcjonalności oraz przekazywanych dokumentów, podpisy przedstawicieli obu Stron Umowy.

- Zamawiający dopuszcza częściowy odbiór zlecenia. Podstawą do wystawienia faktury jest protokół odbioru częściowego podpisany przez obie strony,

- w przypadku określonym w ust. 4.2.3a) Zamawiający zapłaci Wykonawcy kwotę odpowiadającą części wykonanego Zlecenia.

    - Dokumentacja dotycząca zakresu prac wykonanych w ramach zlecenia zostanie przekazana w wersji elektronicznej edytowalnej wraz z podpisanym przez Wykonawcę protokołem odbioru zlecenia.

    - Zamawiający uprawniony jest do wniesienia zastrzeżeń do przekazanych do odbioru prac wykonanych w ramach zlecenia lub Dokumentów w terminie 10 dni roboczych od ich otrzymania, tj. od daty zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru zlecenia. Zastrzeżenia przekazywane będą za pomocą poczty elektronicznej, systemu zarzadzania projektami Redmine, 
w udostępnionym projekcie w Gitlab lub pisemnie na adresy określone 
w oparciu o § 17 ust. 2 Umowy. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić zastrzeżenia Zamawiającego i przekazać prace lub Dokumentację do ponownej akceptacji Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania ww. zastrzeżeń. Zamawiający dokona ponownego odbioru prac zgodnie z zapisami pkt 4.2. Procedura odbiorów może być powtórzona trzykrotnie (to znaczy pierwszy odbiór i trzy kolejne poprawkowe). W przypadku, w którym po trzykrotnym powtórzeniu procedury odbiorów Zamawiający będzie miał dalsze zastrzeżenia, to poinformuje o tym fakcie niezwłocznie Wykonawcę na adres wskazany zgodnie z § 17 ust. 2 Umowy 
a zlecenie jednostkowe w części objętej zarzutami nie będzie odebrane.

    - Odbiór udzielonych licencji. Jeżeli do realizacji zlecenia Wykonawca użyje licencjonowane rozwiązania, odbędzie się po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji kompletności i poprawności merytorycznej licencji. Informacje dotyczące odbioru licencji zostaną zawarte w  protokole odbioru zlecenia.

    - Odbiór prac programistycznych nastąpi po przeprowadzeniu przez Zamawiającego testów akceptacyjnych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym oraz przeglądzie kodu źródłowego pod kątem zgodności ze standardami jakościowymi kodu wynikającymi z Umowy, załączników do Umowy oraz zlecenia jednostkowego.

    - Zamawiający dokona weryfikacji zgodności części Systemu objętych pracami 
w ramach zlecenia jednostkowego z wyspecyfikowanymi w tym zleceniu wymaganiami. Testy akceptacyjne będą przeprowadzane zgodnie 
z obowiązującymi u Zamawiającego procedurami.

    - Zamawiający na etapie oceny przekazanych do odbioru prac przeprowadzi testy akceptacyjne Systemu w danym obszarze funkcjonalnym, w terminie do 10 dni roboczych od wpływu przekazanych do odbioru prac wykonanych 
w ramach zlecenia.

    - Odbiory funkcjonalne zleconych prac programistycznych w ramach Systemu dokonywane będą w oparciu o wymagania dla Systemu określone 
w poszczególnych zleceniach.

    - W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego na etapie odbioru zlecenia jednostkowego co do zakresu i jakości realizacji zlecenia, polegających 
w szczególności na stwierdzeniu błędów w działaniu Systemu w danym obszarze funkcjonalnym oraz niezgodności kodu źródłowego ze standardami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy 
w formie Protokołu Rozbieżności nieprawidłowo działające funkcje oprogramowania wraz z ich opisem oraz wskaże fragmenty kodu źródłowego do których ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem.

    - Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego rozbieżności w terminie do 5 dni roboczych.

    - Po usunięciu rozbieżności Wykonawca przeprowadzi ponowne testy poprawianych obszarów oraz testy regresywne i ponownie zgłosi drogą elektroniczną gotowość zlecenia do odbioru, o ile wykonane testy zakończą się wynikiem pozytywnym.

## Brak możliwości realizacji zlecenia

Wykonawca może stwierdzić brak możliwości realizacji zlecenia. Brak możliwości realizacji zlecenia musi wynikać z obiektywnych przyczyn np.:

- braku technicznej możliwości integracji zlecanych prac z systemem trzecim (powiązanym),

- braku praw autorskich Zamawiającego do systemu trzeciego (powiązanego)

- braku odpowiedzi Zamawiającego na pytanie doprecyzowujące zlecenie zadane przez Wykonawcę, przekazane Zamawiającemu na etapie oceny pracochłonności.

W przypadku niemożliwości realizacji zlecenia, Wykonawca ma obowiązek pisemnego uzasadnienia oraz przedstawienia Zamawiającemu alternatywnego rozwiązania, którego rezultat będzie identyczny lub zbliżony do oczekiwanego przez Zamawiającego wraz z Oceną pracochłonności prac, z zachowaniem stawki za roboczogodzinę określonej w Ofercie. Zamawiający może, lecz nie musi zaakceptować takiego rozwiązania. Decyzja o przekazaniu zlecenia do realizacji zawierającego alternatywne rozwiązanie odbywa się zgodnie z procedurą opisaną w pkt 4.1.9.

## Wymagania wobec realizacji zlecenia jednostkowego

    - Kody źródłowe muszą być przechowywane w systemie kontroli wersji (GIT) Zamawiającego w postaci umożliwiającej dalsze prace programistyczne. Jeżeli Wykonawca do wytworzenia oprogramowania korzysta z narzędzi programistycznych, które nie są powszechnie dostępne (np. narzędzi autorskich) Wykonawca dostarczy licencję na te narzędzia wraz z kodem źródłowym po wcześniejszej akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego. Sposób zamieszczania i przechowywania kodu źródłowego określa Zamawiający (zgodnie 
z Załącznikim nr 3 do ZZW). Prowadząc prace programistyczne Wykonawca, będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymogów w zakresie jakości:

- wykorzystywanie stabilnych, bezpiecznych i wspieranych frameworków programistycznych;

- realizowanie funkcji oprogramowania przede wszystkim za pomocą dostępnych bibliotek;

- wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych;

- niestosowanie polskich znaków diakrytycznych w kodzie aplikacji oraz strukturze bazy danych;

- stosowanie się do zaleceń wzorca projektowego MVC;

- tworzenie spójnej i przejrzystej struktury kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów, uporządkowane i konsekwentnie stosowane nazwy;

- stosowanie zasady DRY (Don’t Repeat Yourself) – unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach Systemu;

- stosowanie komentarzy w kodzie aplikacji (skomentowanie kodu na poziomie nie mniejszym niż 10% całości kodu);

- unikanie umieszczania krytycznych elementów logiki tworzonego oprogramowania po stronie serwerów baz danych (za krytyczne uważane są te elementy, których utrata w przypadku migracji na inny serwer, uniemożliwi działanie oprogramowania).

Szczegółowe wymogi zostały określone w załączniku nr 2 „Minimalne wymagania dotyczące standardów budowy aplikacji PARP”

    - Wraz z przekazanym kodem źródłowym Wykonawca dostarczy Zamawiającemu aktualną wersję dokumentacji Systemu, uwzględniającą przekazywane prace programistyczne (jeżeli przekazywane prace będą wpływały na istniejącą dokumentację Systemu).

    - W ramach realizacji zleceń jednostkowych, Wykonawca zobowiązany jest przed zgłoszeniem gotowości do odbioru zlecenia, do przeprowadzenia testów oprogramowania, co najmniej w zakresie niżej wymienionych typów testów. 
W zależności od specyfiki zlecanych prac dopuszcza się wykonanie testów 
w mniejszym zakresie, po ustaleniu tej kwestii z Zamawiającym na etapie wyceny zlecenia jednostkowego.

a. Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne mają na celu sprawdzenie, czy wyspecyfikowane 
w zleceniu jednostkowym funkcjonalności zostały zaimplementowane do Systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Testy funkcjonalne powinny być wykonane na podstawie scenariuszy testowych pokrywających wszystkie zidentyfikowane w trakcie analizy szczegółowej przypadki użycia.

b. Testy niefunkcjonalne

Testy niefunkcjonalne mają na celu sprawdzenie, czy wyspecyfikowane 
w zleceniu jednostkowym wymagania niefunkcjonalne zostały osiągnięte 
w ramach zrealizowanych prac. Dotyczą weryfikacji spełniania przez System parametrów jakościowych takich jak  wydajność Systemu, odporność na znane wektory ataków cybernetycznych, zgodność z normami prawnymi dotyczącymi w szczególności systemów publicznych przetwarzających dane osobowe.

W ramach testów niefunkcjonalnych przeprowadzane powinny być testy interfejsu graficznego Użytkownika, mające na celu sprawdzenie nawigacji 
w Systemie, zachowania się i wyglądu Systemu w różnych przeglądarkach internetowych (System ma być obsługiwany przez co najmniej następujące przeglądarki internetowe w wersjach wspieranych przez producentów Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Microsoft EDGE, Safari, Opera oraz ich wersje mobilne) oraz responsywność strony dla różnych rozdzielczości ekranów – w zakresie elementów wykonanych 
w ramach zleceń jednostkowych oraz ich powiązań z pozostałymi elementami Systemu.

c.  Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania każdorazowo testów regresywnych w celu sprawdzenia, czy wdrożone zmiany nie miały negatywnego wpływu na wcześniej zrealizowane funkcje Systemu.

## Świadczenie serwisu gwarancyjnego

  - Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu gwarancyjnego na całe moduły/obszary Systemu wskazane w pkt 3.5 ZZW w przypadku, gdy prace programistyczne wykonane podczas realizacji zleceń jednostkowych dotyczyły elementów z tych obszarów/modułów, lub na moduły/obszary wykonane przez Wykonawcę w ramach rozbudowy Systemu, w terminie 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło obustronne podpisanie protokołu odbioru ostatniego zlecenia jednostkowego.

Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w szczególności oznacza:

    - zapewnienie poprawnego działania oprogramowania i usuwanie błędów krytycznych, usterek i awarii Systemu, w tym naprawy błędów w kodzie źródłowym,

    - uaktualnienie (upgrade), w szczególności w zakresie usuwania luk związanych z bezpieczeństwem oprogramowania wchodzącego 
w skład Systemu, w szczególności oprogramowania aplikacyjnego, oprogramowania bazodanowego, oprogramowania narzędziowego do nowej wersji bez dodatkowych opłat z tego tytułu ze strony Zamawiającego.

    - Monitorowanie przez Wykonawcę informacji o podatnościach znalezionych w zewnętrznych komponentach użytych przez Wykonawcę 
w dostarczonym kodzie źródłowym BUR.

1) Zakres usług i sposób wykonywania prac serwisowych:

2) Zgłoszenia serwisowe

    - Wykonawca będzie świadczył usługę obsługi zgłoszeń serwisowych Zamawiającego oraz użytkowników Systemu, przez cały okres gwarancji, w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 18:00.

    - Obsługa zgłoszeń serwisowych będzie realizowana za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń, udostępnionego przez Zamawiającego, poczty elektornicznej lub telefonu.

    - Za moment zgłoszenia przyjmuje się:

- datę i godzinę zarejestrowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń,

- datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail,

- datę i godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej,

    - Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zgłoszenie serwisowe niezwłocznie, nie później niż do dwóch godzin od chwili jego otrzymania. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 17.00 Wykonawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie nie później niż do godziny 10.00 następnego dnia roboczego. W przypadku rejestracji zgłoszenia za pomocą dedykowanej strony www, potwierdzenia zgłoszenia się nie stosuje.

    - Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia serwisowego jest zmiana statusu zgłoszenia w systemie obsługi zgłoszeń, o którym mowa w pkt 5.1.6 lub przesłanie do Zamawiającego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, podpisanej przez Wykonawcę kopii zgłoszenia serwisowego

    - W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, za moment potwierdzenia przyjmuje się moment upłynięcia terminu wyznaczonego na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5.1.8 powyżej.

    - Kwalifikacji błędów dokonuje Zamawiający przed wysłaniem zgłoszenia serwisowego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się udzielić pomocy Zamawiającemu w zakresie diagnostyki problemów związanych 
z działaniem Systemu, w wyniku prac wykonanych przez Wykonawcę.

    - W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca podejmie prace niezwłocznie tj. nie później niż wciągu 30 minut od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu awarii i zobowiązuje się do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 8 godzin od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

    - W przypadku wystąpienia błędu krytycznego Wykonawca podejmie prace niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 4 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu błędu krytycznego i zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

    - W przypadku wystąpienia usterki Wykonawca podejmie prace niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu usterki lub i zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w terminie do 3 dni roboczych od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia

    - Wszelkie koszty związane z zapewnieniem właściwego poziomu świadczenia usługi ponosić będzie Wykonawca.

  - W ramach usług serwisowych Wykonawca będzie świadczył usługę konsultacji polegającą na bieżącym wsparciu użytkowników i administratorów systemu, 
w  zakresie wynikającym z wykonanych prac. Przedmiotowa usługa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na bieżącym wsparciu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania i użytkowania Systemu. Usługa konsultacji będzie realizowana telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez konsultacje z przedstawicielami Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek udzielić konsultacji w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia przekazania zapytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Konsultacji będą udzielać eksperci Wykonawcy za pośrednictwem:

• telefonu (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe przed zawarciem umowy),

• poczty elektronicznej (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe przed zawarciem umowy)

## Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę

  - Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie wykonania zamówienia, tj. Koordynatora projektu i Analityka Biznesowego. Rodzaj czynności, które będą wykonywać te osoby obejmuje:

Dla Koordynatora projektu:

a.  Koordynacja prac oraz współpraca z Zamawiającym w zakresie  procesu    realizacji pojedynczego Zlecenia.

Dla Analityka biznesowego:

  - przeprowadzenie analizy oraz opracowanie dokumentacji projektowej 
w ramach pojedynczego zlecenia;

  - wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu zaprojektowanie, budowę, instalację, uruchomienie i zapewnienie prawidłowego działania Systemu w ramach pojedynczego zlecenia;

  - dostawę wszelkiego wymaganego oprogramowania niezbędnego do uruchomienia i zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Systemu, oprogramowania aplikacyjnego, oprogramowania bazodanowego, oprogramowania narzędziowego, wraz z licencjami oraz instalacja 
i konfiguracja tego oprogramowania;

  - wykonanie i dostarczenie, dokumentacji użytkowej oraz dokumentacji technicznej Systemu po wykonaniu prac w ramach pojedynczego zlecenia;

  - koordynacja procesu testowania i udokumentowanie niezbędnego pakietu testów funkcjonalnych oprogramowania.

  - Zamawiającemu lub podmiotowi działającemu w jego imieniu przysługiwać będzie prawo do kontroli Wykonawcy w zakresie zatrudnienia przez niego osób na podstawie umowy o pracę. Kontrola może być przeprowadzona bez wcześniejszego uprzedzenia Wykonawcy. W przypadku niezastosowania się wykonawcy do wymogów Zamawiającego w zakresie zatrudnienie osób wykonujących czynności na podstawie umowy o pracę, Zamawiający zastosuje sankcje wynikające z umowy.

## Załączniki

- Załącznik 1 – Formularz zlecenia jednostkowego (wzór)

- Załącznik 2 – Minimalne wymagania dotyczące standardów budowy aplikacji PARP

- Załacznik 3 – Instrukcja pracy na repozytorium kodu GIT

- Załącznik 4 – Protokół odbioru zlecenia jednostkowego (wzór)

Zgodnie z ofertą Wykonawcy. Minimalny okres świadczenia usługi serwisu gwarancyjnego to 12 miesięcy od dnia, w którym nastąpiło podpisanie protokołu odbioru ostatniego zlecenia jednostkowego