Załącznik nr 1 do formularza szacowania wartości zamówienia:

# Założenia zamówienia

- Zakres podmiotowy zamówienia. Usługa przeprowadzenia doradztwa i specjalistycznych badań i testów dostępności cyfrowej (audytu) będzie dotyczyła nowej odsłony Lokalnego Systemu Informatycznego. Obecna wersja systemu funkcjonuje pod adresem: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

- Zakres przedmiotowy zamówienia. Przedmiotem zamówienia będzie

  - 100 godzin doradztwa eksperckiego w trakcie trwania umowy, począwszy od dnia podpisania umowy przez okres budowy systemu o którym mowa w p.1 oraz w trakcie trwania audytu.

  - audyt dostępności systemu określonego w p. 1. pod kątem zgodności z rekomendacjami WCAG 2.1 zawartymi w załączniku do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

| Zasada | Wytyczne | Kryterium sukcesu | Poziom |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 – Postrzegalność | 1.1 – Alternatywa w postaci tekstu | 1.1.1 - Treść nietekstowa | A |
|  | 1.2 – Dostępność mediów zmiennych w czasie | 1.2.1 - Tylko audio oraz tylko wideo (nagranie) | A |
|  |  | 1.2.2 - Napisy rozszerzone (nagranie) | A |
|  |  | 1.2.3 - Audiodeskrypcja lub alternatywa dla mediów (nagranie) | A |
|  |  | 1.2.5 - Audiodeskrypcja (nagranie) | AA |
|  | 1.3 – Możliwość adaptacji - Odpowiednia (zrozumiała) prezentacja zawartości | 1.3.1 - Informacje i relacje | A |
|  |  | 1.3.2 - Zrozumiała kolejność | A |
|  |  | 1.3.3 - Właściwości zmysłowe | A |
|  |  | 1.3.4 - Orientacja - wyświetlanie treści w układzie poziomym, jak i pionowym | AA |
|  |  | 1.3.5 - Określenie prawidłowej wartości | AA |
|  | 1.4 – Możliwość rozróżnienia - Ułatwienie percepcji treści | 1.4.1 - Użycie koloru | A |
|  |  | 1.4.2 - Kontrola odtwarzania dźwięku | A |
|  |  | 1.4.3 - Kontrast (minimalny) | AA |
|  |  | 1.4.4 - Zmiana rozmiaru tekstu | AA |
|  |  | 1.4.5 - Tekst w postaci grafiki | AA |
|  |  | 1.4.10 - Zawijanie tekstu | AA |
|  |  | 1.4.11 - Kontrast dla treści niebędących tekstem | AA |
|  |  | 1.4.12 - Odstępy w tekście | AA |
|  |  | 1.4.13 - Treści spod kursora lub fokusa | AA |
| 2 – Funkcjonalność | 2.1 – Dostępność z klawiatury | 2.1.1 - Klawiatura | A |
|  |  | 2.1.2 - Brak pułapki na klawiaturę | A |
|  |  | 2.1.4 - Jednoliterowe skróty klawiszowe | A |
|  | 2.2 – Wystarczająca ilość czasu | 2.2.1 - Możliwość dostosowania czasu | A |
|  |  | 2.2.2 - Wstrzymywanie (pauza), zatrzymywanie, ukrywanie | A |
|  | 2.3 – Ataki padaczki - Migotanie | 2.3.1 - Trzy błyski lub wartości poniżej progu | A |
|  | 2.4 – Możliwość nawigacji | 2.4.1 - Możliwość pominięcia bloków | A |
|  |  | 2.4.2 - Tytuły stron | A |
|  |  | 2.4.3 - Kolejność fokusu | A |
|  |  | 2.4.4 - Cel linku (w kontekście) | A |
|  |  | 2.4.5 - Wiele sposobów na zlokalizowanie strony | AA |
|  |  | 2.4.6 - Nagłówki i etykiety | AA |
|  |  | 2.4.7 - Widoczny fokus | AA |
|  | 2.5 – Sposoby wprowadzania danych | 2.5.1 - Gesty punktowe | A |
|  |  | 2.5.2 - Anulowanie kliknięcia | A |
|  |  | 2.5.3 - Etykieta w nazwie | A |
|  |  | 2.5.4 - Aktywowanie ruchem | A |
| 3 – Zrozumiałość | 3.1 – Możliwość odczytania | 3.1.1 - Język strony | A |
|  |  | 3.1.2 - Język części | AA |
|  | 3.2 – Przewidywalność | 3.2.1 - Po oznaczeniu fokusem | A |
|  |  | 3.2.2 - Podczas wprowadzania danych | A |
|  |  | 3.2.3 - Konsekwentna nawigacja | AA |
|  |  | 3.2.4 - Konsekwentna identyfikacja | AA |
|  | 3.3 – Pomoc przy wprowadzaniu informacji | 3.3.1 - Identyfikacja błędu | A |
|  |  | 3.3.2 - Etykiety lub instrukcje | A |
|  |  | 3.3.3 - Sugestie korekty błędów | AA |
|  |  | 3.3.4 - Zapobieganie błędom (kontekst prawny, finansowy, związany z podawaniem danych) | AA |
| 4 – Kompatybilność | 4.1 – Kompatybilność | 4.1.1 - Parsowanie | A |
|  |  | 4.1.2 - Nazwa, rola, wartość | A |
|  |  | 4.1.3 - Komunikaty o stanie | AA |

Szczegółowe zalecenia w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych określone przez standard Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (WCAG) można znaleźć w języku angielskim, w Internecie pod adresem https://www.w3.org/TR/WCAG21/.

    - Audyt zostanie zrealizowany w trzystopniowej procedurze gwarantującej pełne zbadanie dostępności i zgodności z zaleceniami WCAG 2.1 na poziomie zgodnie z powyższą tabelą:

      - Badanie automatyczne – opisane szczegółowo w p. 3

      - Badanie eksperckie – opisane szczegółowo w p. 4

      - Badanie testerskie – opisane szczegółowo w p. 5

    - Retesty – opisane szczegółowo w p. 6

  - Stworzenie dla systemu określonego w p. 1 deklaracji dostępności zgodnej z wymaganiami zawartymi w Art. 10 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (oraz dostosowanie jej do wzoru po spełnieniu przez właściwego Ministra wymagania określonego w Art. 12 tejże Ustawy) oraz wystawienie certyfikatu zgodności z wymogami Ustawy.

- Pierwszym etapem audytu będzie badanie automatyczne z użyciem narzędzia/narzędzi do automatycznego wykrycia błędów dostępności, gwarantujących obsługę wszystkich kryteriów określonych w tabeli p. 2.1.

  - Audyt zostanie zrealizowany co najmniej narzędziami wskazanymi w ofercie, a w przypadku gdy narzędzia zaproponowane przez Wykonawcę w Ofercie nie pozwolą na weryfikację wszystkich w/w kryteriów Wykonawca zaproponuje dodatkowe narzędzie/narzędzia do testów automatycznych

  - Wynik tego badania, z którego uproszczony raport Wykonawca przedstawi Zamawiającemu, będzie podstawą do przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu selekcji podstron serwisu, na których zostanie zrealizowany kolejny etap audytu, lista ta musi zawierać co najmniej strony i ścieżki wskazane w p. 7.

- Drugim etapem audytu będzie badanie serwisu przez doświadczonego audytora technicznego.

  - Wskazane w poprzednim etapie podstrony serwisu zostaną skontrolowane pod kątem dostępności cyfrowej przez audytora znającego zarówno techniki budowy stron internetowych jak i zalecenia WCAG 2.1. Przed przystąpieniem do badań wykonawca przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia sposób (metodykę), jaką zastosuje podczas badania dostępności cyfrowej.

  - Wszystkie badania dostępności cyfrowej będą wykonywane, tam gdzie jest to niezbędne, również za pomocą najczęściej używanych czytników ekranu, programów powiększających i urządzeń mobilnych. Wykonawca przedstawi dane statystyczne uwiarygadniające zastosowanie wybranych urządzeń.

  - Wykonawca przed przystąpieniem do badań eksperckich uzgodni z Zamawiającym zakres urządzeń i oprogramowania które zostanie użyte w badaniach dostępności.

  - Raport z audytu eksperckiego będzie zawierał, w każdym przypadku jednoznaczne i precyzyjne stwierdzenia błędu w dostępności cyfrowej, wyczerpujące rekomendacje techniczne wskazujące sposób, w jaki należy postępować by usunąć wskazany błąd.

- Trzecim etapem audytu będzie badanie testerskie, czyli sprawdzenie stron dla systemu (co najmniej wskazanych w p. 7) przez użytkowników z różnymi rodzajami niepełnosprawności zgodnie ze wskazaniami audytora technicznego realizującego drugi etap badania.

  - Wykonawca przygotuje scenariusze badań testerskich, które przedstawi Zamawiającemu do zatwierdzenia.

  - W badaniach testerskich wezmą udział testerzy:

    - niewidomi,

    - słabowidzący,

    - niesłyszący,

    - używający tylko klawiatury.

  - Efektem badania testerskiego będzie raport z badania testerskiego, w którym zostaną przedstawione wszystkie uwagi testerów opatrzone odpowiednim komentarzem audytora technicznego realizującego drugi etap badania wraz z jednoznacznym i precyzyjnym wskazaniem błędów w dostępności cyfrowej, oraz wyczerpującymi rekomendacjami technicznymi wskazującymi sposób, w jaki należy postępować by usunąć wskazane błędy.

- Retesty – zostaną przeprowadzone jeśli audyt podstawowy wykaże błędy dostępności cyfrowej:

  - Po przedstawieniu przez Wykonawcę i przyjęciu przez Zamawiającego raportów z audytu p. 3-5 Zamawiający wprowadzi, niezbędne zmiany i poprawki wynikające z rekomendacji zawartych w raportach.

  - Jeśli audyt podstawowy wykaże błędy Zamawiający wprowadzi poprawki. Po ich wprowadzeniu Wykonawca przeprowadzi ponowne pełne badanie eksperckie (co najmniej w zakresie opisanym w p. 4) dostępności cyfrowej dla systemu określonego w p. 1 mające w celu sprawdzenia poprawności wprowadzonych poprawek.

  - Wynikiem retestu powinien być raport zawierający spis ewentualnych błędów przypisanych do konkretnych adresów URL lub do konkretnych ścieżek/zadań. Każdy przypadek niezgodności z WCAG powinien zawierać adnotację ze wskazaniem jak ją usunąć bądź dostosować do wymagań WCAG. Wykonawca po przeprowadzeniu ponownego badania przedstawi także w ramach raportu tabelę odpowiadającą swoją strukturą załącznikowi do Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz.U. z 2019 roku poz 848 w której wskaże jednoznaczne kryteria sukcesu które są spełnione, które nie są spełnione, a które nie dotyczą badanego serwisu. W przypadku niespełnienia wymagań poszczególnych kryteriów sukcesu, dla każdego z nich zostanie umieszczone w tabeli wyjaśnienie i jednoznaczny odpowiedni opis wraz z instrukcją usunięcia błędu.

  - W przypadku, gdy retesty wykażą błędy w dostępności cyfrowej Wykonawca, po kolejnym wprowadzeniu poprawek przez Zamawiającego - powtórnie przeprowadzi czynności określone w p. 6.2-6.3 ograniczając się tylko do sprawdzenia błędów wcześniej zgłaszanych.

- Lista  ścieżek do audytu (w nawiasie „[]” rodzaje niepełnosprawności testowane w 3 etapie audytu):

  - LSI Po stronie wnioskodawcy: [niewidomi, słabowidzący, tylko klawiatura]

    - Obsługa strony logowania (logowanie „login i hasło”, rejestracja, przypominanie loginu, przypominanie hasła)

    - Formularz kontaktowy

    - Instrukcje [+niesłyszący]

    - Lista naborów

    - Moje wnioski (Lista spraw do załatwienia + lista wniosków)

    - Formularz wniosku o dofinansowanie

    - Wycofanie wniosku

    - Redagowanie słowników np. słownik przedsiębiorstw

    - Ustawienia konta (zmiana hasła, dane użytkownika, zmiana profilu)

    - Moduł uzupełnień/wyjaśnień

    - Udostępnianie wniosku innemu użytkownikowi

    - Wiadomości ( skrzynka odbiorczo-nadawcza)

    - Moduł umów o dofinansowanie (składanie dokumentacji + podpisywanie)

    - Moduł aneksów

  - Po stronie eksperta: [niewidomi, słabowidzący, tylko klawiatura]

    - Wnioski aplikacyjne

    - Formularz wniosku aplikacyjnego

    - Formularze oceny ( tabela + formularze oceny merytorycznej/panelowej/protesty/ zadania związane z umową)

    - Ustawienia konta (Wprowadzanie danych eksperta)