Załącznik nr 1

Charakterystyka zamówienia

# Słownik kluczowych skrótów i pojęć

| Dokumentacja | Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest podane pojęcie dokumentacja, należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznej (w formacie możliwym do edycji przez program Microsoft WORD) lub papierowej, sporządzony w języku polskim. |
| --- | --- |
| Lokalne Systemy Informatyczne (LSI) | Lokalny system informatyczny PARP dla poszczególnych perspektyw finansowych, zapewniający obsługę procesów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie w ramach programów obsługiwanych przez PARP |
| Projekt | Projekt wewnętrzny PARP „DATA HUB: ekosystem przetwarzania i analizy danych - Pilotażowe zastosowanie analiz BIG DATA w PARP” |
| Roboczogodzina | Jednostka miary określająca normę ilościową wykonania zleconej pracy przez jednego specjalistę, w czasie jednej godziny zegarowej. Jednostka wykorzystywana w umowie do określenia skali zaangażowania Wykonawcy w realizację zadań związanych z konsultacjami indywidualnymi. |
| Zespół analityczny | Wskazani przez Zamawiającego pracownicy PARP, zaangażowani w opracowanie skryptów i udział w konsultacjach realizowanych w ramach Zleceń jednostkowych. W skład Zespołu analitycznego wejdzie 3-5 osób. |
| Zlecenie jednostkowe | Dokument opracowany przez Zamawiającego, zawierający zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę wraz ze szczegółowym opisem tych prac. Zlecenie zawiera również oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania tych prac. |

# Informacja o przedmiocie zamówienia

  - Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług eksperckich 
w zakresie zastosowania zaawansowanych metod statystycznych, w tym modeli uczenia maszynowego.

  - Usługi świadczone w ramach zamówienia stanowić będą jeden z elementów projektu wewnętrznego PARP -  „DATAHUB: ekosystem przetwarzania i analizy danych – Pilotażowe zastosowanie analiz BIG DATA w PARP”.

  - Usługa ekspercka pozwoli na przeprowadzenie analiz w oparciu o skrypty przygotowane w języku Python, w wersji nie wcześniejszej niż 3.10.

  - Analizy przeprowadzone zostaną na zbiorach będących w dyspozycji PARP (w tym Lokalnych Systemach Informatycznych) oraz ogólnodostępnych danych rejestrowych (w tym danych dotyczących Beneficjentów i Wnioskodawców wsparcia PARP gromadzonych w ogólnodostępnych rejestrach publicznych).

Analizy przygotowywane i realizowane będą w ramach Zleceń jednostkowych. Łącznie zlecone zostaną nie więcej niż trzy Zlecenia jednostkowe. Zlecenia jednostkowe będą przekazywane wraz z pojawiającymi się potrzebami Zamawiającego.

# Sposób realizacji zamówienia

# Ogólne warunki realizacji zamówienia

### Językiem komunikacji podczas realizacji zamówienia, a w szczególności językiem, w którym będą udzielane konsultacje, prowadzona wszelka korespondencja i wytwarzana wszelka Dokumentacja, jest język polski. Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać się w dni robocze, w godzinach pracy Zamawiającego.

### Efektem realizacji każdego Zlecenia jednostkowego będzie wypracowanie skryptów pozwalających na prawidłowe przeprowadzenie analiz, zgodnie z określonymi przez Zamawiającego wymaganiami. Skrypty obejmowały będą kompletny proces analityczny, w tym: gromadzenie i integrację danych pochodzących z różnych zbiorów źródłowych, czyszczenie danych, właściwą analizę oraz wizualizację wyników. Poszczególne etapy procesu powinny być w skryptach czytelnie wyodrębnione, a także opatrzone komentarzami określającymi rolę danego elementu oraz opis zastosowanych w nim metod analiz i/lub procedur przetwarzania danych.

### Po przyjęciu do realizacji każdego Zlecenia jednostkowego Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do zbiorów  danych, koniecznych dla przeprowadzenia analizy. W miarę dostępności przekazana zostanie również dokumentacja, zawierająca ich charakterystykę.

# Przekazywanie i akceptacja Zleceń jednostkowych

### Treść każdego Zlecenia jednostkowego zawierać będzie co najmniej następujące informacje:

- Opis tematyki i celów analizy, ze wskazaniem pytań badawczych, na jakie powinna ona dostarczyć odpowiedzi;

- Wykaz zbiorów danych, które Zamawiający zamierza wykorzystać na potrzeby analizy;

- Oczekiwany harmonogram i termin realizacji Zlecenia.

### Wykonawca powinien potwierdzić, za pośrednictwem poczty elektronicznej,  przyjęcie do realizacji Zlecenia jednostkowego w ciągu dwóch dni roboczych od przekazania Zlecenia przez Zamawiającego.

### Termin realizacji Zlecenia jednostkowego liczony jest od dnia potwierdzenia przyjęcia go do realizacji przez Wykonawcę.

### W przypadku, gdy Wykonawca uzna, że opis zadań przedstawiony w Zleceniu jednostkowym jest niewystarczający dla jego rzetelnego wykonania, może zwrócić się do Zamawiającego, za pośrednictwem poczty elektronicznej, z pytaniami doprecyzowującymi opis Zlecenia lub wskazującymi elementy Zlecenia, które budzą jego wątpliwości. Zamawiający zobowiązany jest przesłać odpowiedzi doprecyzowujące opis zlecanych prac w terminie do 2 dni roboczych od dnia otrzymania prośby o doprecyzowanie opisu Zlecenia.

### Na wniosek Wykonawcy dopuszcza się możliwość zorganizowania spotkania w formule zdalnej lub w siedzibie Zamawiającego, w celu omówienia i doprecyzowania zakresu prac niezbędnych do wykonania w ramach danego Zlecenia. Wykonawca przesyła drogą elektroniczną prośbę o organizację spotkania w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze od daty otrzymania treści Zlecenia. Spotkanie może zostać również zorganizowane na żądanie Zamawiającego, wówczas Wykonawca ma obowiązek uczestniczyć w takim spotkaniu w jednym z dwóch terminów zaproponowanych drogą elektroniczną przez Zamawiającego.

### Termin realizacji wskazany w Zleceniu jednostkowym, liczony - od dnia przyjęcia,  może ulec wydłużeniu w wyniku zaistnienia nieprzewidzianych problemów związanych z realizacją zleconych prac. Niemniej zmiana terminu nie może wpływać na końcowy termin realizacji Umowy. Ustalenie nowego terminu następuje za zgodą Zamawiającego, potwierdzoną w postaci elektronicznej.

# Realizacja Zleceń jednostkowych

    - Przygotowanie analizy

      - W terminie 10 dni roboczych od udostępnienia zbiorów koniecznych dla przeprowadzenia analizy oraz wskazania przez Zamawiającego ewentualnych źródeł danych zewnętrznych, Wykonawca opracuje i dostarczy Plan Analizy, zawierający:

- Weryfikację dopasowania przekazanych zbiorów do celów i tematyki danej analizy ze wskazaniem ewentualnych uchybień w zakresie jakości danych;

- Analizę ryzyk dla ochrony danych osobowych oraz przetwarzania danych osobowych, jeśli konieczne;

- Ocenę zasadności wykorzystania wskazanych przez Zamawiającego zbiorów danych zewnętrznych;

- Ewentualne rekomendacje dotyczące zapotrzebowania na informacje niedostępne w zbiorach udostępnionych i  we wskazanych danych zewnętrznych;

- Propozycje doboru metod analizy danych wraz z uzasadnieniem oraz wskazaniem właściwych im bibliotek w języku Python;

- Propozycje dostępnych powszechnie opracowań, wprowadzających w specyfikę rekomendowanych metod analizy.

    - Konsultacje

      - Po akceptacji Planu Analizy zorganizowane zostanie spotkanie otwierające (kick-off) eksperta w zakresie konsultacji z Zespołem Analitycznym. Dokładny termin spotkania zostanie wskazany przez Zamawiającego z wyprzedzeniem nie krótszym niż 5 dni roboczych. Celem spotkania będzie:

- Zaprezentowanie przez eksperta w zakresie konsultacji propozycji metod analiz, ze wskazaniem przykładowych zastosowań tego podejścia, w których wykorzystano język Python;

- Ustalenie kluczowych terminów dla prowadzenia konsultacji oraz sposobu komunikacji pomiędzy ekspertem w zakresie konsultacji a Zespołem analitycznym;

- Omówienie pytań i wątpliwości zgłoszonych przez Zespół analityczny.

      - W terminie 3 dni roboczych od daty spotkania otwierającego, Zamawiający  określi wstępne zapotrzebowanie na liczbę roboczogodzin konsultacji dla Zespołu Analitycznego.

      - Celem konsultacji będzie wsparcie Zespołu Analitycznego 
w przygotowaniu skryptów, zgodnych z założeniami przyjętymi w Planie Analizy. Zadaniem eksperta w zakresie konsultacji nie będzie przy tym dostarczenie gotowych opracowań, lecz wskazanie i omówienie popełnianych błędów oraz rekomendowanie możliwych rozwiązań. Podczas konsultacji omawiane będą także uwagi eksperta, o którym mowa w pkt 3.3.3.5.

      - W zależności od potrzeb Zamawiającego, konsultacje prowadzone będą indywidualnie (tj. z poszczególnymi przedstawicielami Zespołu Analitycznego) lub grupowo (tj. z udziałem więcej niż jednego przedstawiciela Zespołu Analitycznego).

      - Szacowany wymiar konsultacji w ramach jednego Zlecenia jednostkowego wyniesie 40 roboczogodzin. Zarazem łącznie, w ramach wszystkich Zleceń jednostkowych, zrealizowanych zostanie nie więcej niż 120 roboczogodzin konsultacji.

      - Zakłada się, że konsultacje prowadzone będą przede wszystkim zdalnie za pośrednictwem platformy Teams. Dopuszcza się możliwość prowadzenia konsultacji w formie stacjonarnej, po uzyskania akceptacji korzystających z nich osób oraz eksperta w zakresie konsultacji.

      - Szczegółowe terminy konsultacji ustalone zostaną pomiędzy członkami Zespołu Analitycznego a ekspertem w zakresie konsultacji, przy czym powinny być one realizowane w dni robocze, w godzinach pracy osób z nich korzystających.

    - Opracowanie Raportu końcowego i skryptów analitycznych

      - Równolegle z udziałem w konsultacjach indywidualnych, Zespół Analityczny będzie opracowywał skrypty na potrzeby analizy będącej przedmiotem Zlecenia jednostkowego.

      - Pierwsze wersje skryptów zostaną opracowane przez  Zespół Analityczny 
w terminie 15 dni roboczych od daty spotkania otwierającego i przekazane ekspertowi w zakresie zaawansowanych metod statystycznych za pośrednictwem poczty elektronicznej

      - W ciągu 5 dni roboczych od przekazania skryptów, ekspert w zakresie zaawansowanych metod statystycznych przekaże swoje uwagi i komentarze, ze wskazaniem zidentyfikowanych błędów i/lub braków oraz rekomendowanych zmian.

      - W ciągu 5 dni roboczych od otrzymania uwag i komentarzy eksperta w zakresie zaawansowanych metod statystycznych Zespół Analityczny opracuje kolejne wersje skryptów i przekaże Ekspertowi za pośrednictwem poczty elektronicznej.

      - W ciągu 3 dni roboczych od przekazania kolejnych wersji skryptów ekspert w zakresie zaawansowanych metod statystycznych przekaże swoje uwagi i komentarze, ze wskazaniem zidentyfikowanych błędów i/lub braków oraz rekomendowanych zmian.

      - Jeśli ekspert w zakresie zaawansowanych metod statystycznych uzna, że skrypty opracowane przez Zespół Analityczny wymagają dalszych poprawek lub uzupełnień, procedura wskazana w pkt 3.3.3.3-3.3.3.5 będzie powtarzana. Łączna liczba iteracji zgłaszania uwag 
i poprawek będzie jednak musiała uwzględniać terminy końcowe określone w harmonogramie realizacji Zlecenia jednostkowego.

      - Liczba skryptów przekazywanych przez Zespół Analityczny w ramach każdej iteracji będzie nie większa niż pięć.

      - W ciągu 10 dni roboczych od otrzymania ostatecznej wersji wszystkich skryptów opracowanych przez Zespół Analityczny, Wykonawca przygotuje Raport końcowy, zawierający:

- Opis zastosowanych metod analiz oraz przebiegu prac nad skryptami ze wskazaniem napotkanych trudności i wyzwań;

- Zrecenzowane skrypty opracowane przez Zespół analityczny. Recenzja każdego skryptu zawierała będzie kod opatrzony komentarzami ze wskazaniem krytycznych błędów formalnych (związanych z niewłaściwą składnią poleceń) i merytorycznych (związanych z poprawnością metodologiczną analiz) oraz zaleceniami dotyczącymi poprawy innych uchybień, o charakterze niekrytycznym.

- Skrypt jednolity. Będzie to wersja opracowana przez eksperta w zakresie zaawansowanych metod statystycznych w postaci gotowej do przeprowadzenia analiz po stronie Zamawiającego. Skrypt będzie odpowiadał na cele i tematykę Zlecenia jednostkowego oraz spełniał założenia metodologiczne przyjęte w Planie Analizy. Skrypt jednolity może wykorzystywać rozwiązania zastosowane w skryptach opracowanych przez Zespół analityczny.

      - Raport końcowy dostarczony zostanie w formacie MS Word. Zawarte w nim skrypty zamieszczone zostaną ponadto w repozytorium kodu GitLab, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

# Odbiór wykonanych prac

    - Odbiór prac dokonywany będzie odrębnie dla każdego Zlecenia jednostkowego.

    - Odbiór prac nastąpi po akceptacji Raportu końcowego i zostanie potwierdzony Protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego oraz Wykonawcę.

    - Protokół odbioru zawierał będzie co najmniej następujące informacje: nazwę i adres Wykonawcy i Zamawiającego, terminy dotyczące realizacji Zlecenia jednostkowego, liczbę zrealizowanych roboczogodzin konsultacji, wartość Zlecenia, spis odebranych produktów, podpisy przedstawicieli obu Stron Umowy.

    - Warunkiem akceptacji Raportu końcowego będzie uzyskanie pomyślnego wyniku testów skryptu jednolitego przeprowadzonych przez Zamawiającego na właściwych zbiorach danych.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia uwag do Raportu końcowego w terminie do 10 dni roboczych od dnia jego przekazania. Wykonawca będzie zobowiązany do wprowadzenia uwag w ciągu 7 dni roboczych.

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio. Termin zgłoszenia uwag przez Zamawiającego wyniesie wówczas do trzech dni roboczych, a Wykonawca będzie zobowiązany uwzględnić uwagi  lub odnieść się do nich w ciągu kolejnych trzech dni roboczych

    - Jeśli po trzykrotnym wniesieniu uwag i zastrzeżeń Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu Raportu spełniającego jego wymogi, Zamawiający będzie miał prawo uznać, że Wykonawca nie jest zdolny do zrealizowania zamówienia w terminie.

    - Zastrzeżenia Zamawiającego przekazywane będą za pomocą poczty elektronicznej. Zastrzeżenia dotyczące części zawierających skrypty analityczne będą mogły być przekazywane również poprzez udostępnione repozytorium GitLab.

# Wymagania wobec realizacji Zlecenia jednostkowego

### Wszystkie skrypty muszą być przechowywane w repozytorium kodu GitLab Zamawiającego w postaci umożliwiającej dalsze prace programistyczne. Jeżeli Wykonawca do wytworzenia oprogramowania korzysta z narzędzi programistycznych, które nie są powszechnie dostępne (np. narzędzi autorskich) Wykonawca dostarczy licencję na te narzędzia wraz z kodem źródłowym po wcześniejszej akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego. Opracowując skrypty, Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do poniższych wymogów w zakresie jakości:

- wykorzystywanie bibliotek stabilnych, bezpiecznych i aktualnych;

- niestosowanie polskich znaków diakrytycznych w kodzie oraz strukturze bazy danych;

- tworzenie spójnej i przejrzystej struktury kodu, kategoryzowanie obiektów i szablonów, uporządkowane i konsekwentnie stosowane nazwy;

- stosowanie zasady DRY (Don’t Repeat Yourself) – unikanie wykonywania tej samej pracy w różnych miejscach Systemu;

- stosowanie komentarzy w kodzie aplikacji (skomentowanie kodu na poziomie nie mniejszym niż 10% całości kodu).

Jako poglądową uznać można klasyfikację metod uczenia maszynowego zaprezentowaną na stronie - https://www.gov.pl/web/popcwsparcie/podzial-modeli-uczenia-maszynowego-wraz-z-przykladami-zastosowania