Załącznik nr 1 do Zaproszenia

# Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ)

## Słownik skrótów i pojęć

| Administrator techniczny | Osoba po stronie Zamawiającego odpowiedzialna za techniczną obsługę Systemu. W szczególności realizuje plan kopii zapasowych, dba o prawidłową pracę środowiska, na którym będzie działał System, monitoruje dostępność i wydajność Systemu. Instaluje nowe wersje Systemu na podstawie instrukcji dostarczonych przez Wykonawcę. |
| --- | --- |
| API | Napisany w języku PHP sieciowy interfejs aplikacji serwujący spreparowane dane Akademii PARP w formacie JSON. Interfejs ten nie jest dostępny publicznie, a jego jedynym przeznaczeniem jest pobranie informacji z bazy danych LMS Moodle i dostarczanie ich dla niezależnych od systemu LMS Moodle modułów CMS Joomla. |
| Akademia PARP lub System | System informatyczny o nazwie własnej „Akademia PARP”, działający pod adresem akademia.parp.gov.pl, zbudowany na platformie LMS Moodle wraz z zainstalowanymi wtyczkami (pluginami), przeznaczony do podnoszenia kompetencji kadr polskich przedsiębiorstw i osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez udostępnianie bezpłatnych kursów e-learningowych. |
| Błąd / Awaria | Brak działania Systemu lub części Systemu uniemożliwiające realizację procesów biznesowych wspieranych przez System, które spowodowane zostały przez zmiany wprowadzone przez Wykonawcę w ramach realizacji zadań określonych w punkcie 3 lub 4 OPZ-u. Objawiać się to może w szczególności przez: - uzyskiwanie z Systemu informacji niespójnych, niezgodnych z prawidłowymi danymi wejściowymi lub niewynikających z prawidłowych danych wejściowych (uwzględniając uprawnienia Użytkownika), - uniemożliwienie pracy w wyniku obciążenia Systemu przez ilość użytkowników nie większą niż 100 przewidzianą w OPZ, - nieoczekiwane zamrożenie komunikacji z Systemem podczas wykonywania dowolnej operacji w Systemie (np. System wyświetla interfejs graficzny Użytkownika, ale nie reaguje na akcje wykonywane przez Użytkownika, potocznie nazywane „zawieszaniem się” Systemu), - utratę lub niedostępność wprowadzonych do Systemu danych, - spadek wydajności Systemu o 80% i więcej w stosunku do przykładowych czasów akcji, wymienionych w tabeli 1, w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zadania o którym mowa w punkcie 3 OPZ-u lub zleceń jednostkowych. Tabela 1. Czasy wykonania dla przykładowych akcji w Systemie Lp.; Czasy wykonania dla wybranych akcji w Systemie; Czas wykonania. 1; Wyświetlenie strony z wyszukiwarką kursów: https://akademia.parp.gov.pl/course/; <=2 sek. 2; Wyświetlenie listy oferty kursów online po skorzystaniu z wyszukiwarki dostępnej na stronie https://akademia.parp.gov.pl/course/; <=3 sek. 3; Wyświetlenie strony z panelem administracyjnym: https://akademia.parp.gov.pl/admin/search.php; <= 2 sek. 4; Przejście pomiędzy głównym zakładkami panelu administracyjnego: https://akademia.parp.gov.pl/admin/search.php; <= 1 sek. |
| Błąd krytyczny | Rodzaj błędu powodujący zakłócenie pracy środowiska produkcyjnego Systemu w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zadań określonych w punkcie 3 lub 4 OPZ-u, ograniczające lub utrudniające jego użytkowanie, wymuszające na użytkowniku dodatkowy nakład pracy, powodujący spadek wydajności o co najmniej 30%, ale mniej niż 80% w stosunku do przykładowych czasów akcji, wymienionych w tabeli 1 („Błąd lub Awaria”), w wyniku prac dokonanych w ramach realizacji zadań określonych w punkcie 3 lub 4 OPZ-u. |
| Dokumentacja | Ilekroć w niniejszym opracowaniu jest podane pojęcie dokumentacja, należy przez to rozumieć dokument w postaci elektronicznej (w formacie możliwym do edycji przez program Microsoft WORD) lub papierowej, sporządzony w języku polskim. |
| Dzień roboczy | Każdy dzień od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2025 r., poz. 296). |
| Ekosystem | Zbiór systemów na który składają się: - Akademia PARP, - strona internetowa oparta na CMS Joomla! (strona główna Akademii PARP) działająca pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-online oraz - zdefiniowane w niniejszym dokumencie API, służące do komunikacji między CMS Joomla a bazą danych LMS Moodle Ekosystem działa w oparciu o następujące technologie: - LMS Moodle 4.5, - CMS Joomla 4, - PHP, - MySQL, - Elasticsearch. |
| LMS Moodle | Platforma informatyczna o otwartym kodzie przeznaczona do budowy systemów informatycznych dedykowanych nauczaniu zdalnemu poprzez sieć internet z wykorzystaniem przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje nt. Moodle znajdują się na stronie https://moodle.org/ |
| Ocena pracochłonności | Ocena ilości czasu pracy przedstawiona w Roboczogodzinach potrzebnych na realizację danej funkcjonalności/danego zlecenia przez jedną osobę. W przypadku nakładania się czasu pracy dwóch osób (np. dwóch programistów realizuje zadanie w tym samym czasie) – czas ten sumuje się. |
| Roboczogodzina | Jednostka miary określająca normę ilościową wykonania zleconej pracy przez jednego specjalistę, w czasie jednej godziny zegarowej. Jednostka wykorzystywana w umowie do określenia pracochłonności zlecanych prac. |
| Usterka | Wszystkie inne przypadki zachowania się Systemu w sposób niezgodny z wymaganiami Zamawiającego określonymi w specyfikacji Systemu, które to przypadki nie wpisują się w definicję Błędu/Awarii lub Błędu krytycznego. |
| Zlecenie prac rozwojowych lub Zlecenie jednostkowe | Dokument w procedurze Zlecenia prac rozwojowych (punkt 4 OPZ-u) - dalej też jako „Zlecenia jednostkowe”, zawierający zakres prac do zrealizowania przez Wykonawcę wraz ze szczegółowym opisem tych prac. Zlecenie zawiera również oczekiwany przez Zamawiającego termin wykonania tych prac. Szczegółowy zakres informacji podawanych w zleceniu określa wzór formularza zlecenia stanowiący załącznik nr 1 do OPZ-u. |
| OPZ lub Opis Przedmiotu Zamówienia | niniejszy dokument zawierający szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. |

## Ogólne warunki realizacji zamówienia

### System Akademia PARP (LMS Moodle), obecnie funkcjonujący w ramach Ekosystemu, wymaga rozszerzenia o nowe funkcjonalności, które zwiększą jego użyteczność dla użytkowników. Wykonawca, realizując zadania wynikające z umowy, powinien kierować się zasadą zapewnienia maksymalnej prostoty i przyjazności systemu dla jego użytkowników.

### System funkcjonuje w oparciu o natywne rozwiązania Moodle oraz komponenty autorskie jego dotychczasowych wykonawców.

### Językiem komunikacji podczas realizacji zamówienia, a w szczególności językiem, 
w którym będą udzielane konsultacje, prowadzona wszelka korespondencja 
i wytwarzana wszelka Dokumentacja, jest język polski. Komunikacja pracowników Wykonawcy z pracownikami Zamawiającego będzie odbywać się w Dni robocze, 
w godzinach pracy Zamawiającego (od 8.00 do 16.00). Wszystkie wykonane prace oraz dostarczane produkty będą wolne od wad, oparte o standardy, metodyki, technologie i narzędzia, określone w tym dokumencie i jego załącznikach.

### Zamawiający wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych. Na każdym etapie realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca obowiązany będzie do respektowania zasady równych szans i niedyskryminacji ze względu na rasę, płeć, pochodzenie, wiek, stopień sprawności. Wszystkie produkty w ramach zlecania prac rozwojowych mają zostać przygotowane w sposób dostępny dla osób z niepełnosprawnościami, w tym przede wszystkim dla osób niedowidzących i słabowidzących. Wykonawca ma obowiązek zapewnić zgodność efektów wykonanego przedmiotu zamówienia oraz zleceń jednostkowych z przepisami wynikającymi z ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1440), w zakresie w jakim ww. ustawa będzie dotyczyć zrealizowanych prac, w tym spełniać wymagania określone w specyfikacji Web Content Accessibility Guidelines 2.1 (szczegółowe zalecenia określone przez standard WCAG 2.1 można znaleźć pod adresem https://www.w3.org/Translations/WCAG21-pl/) minimalnie na poziomie określonym ww. ustawą.

### Wykonawca zapewni umowy licencyjne na oprogramowanie lub dodatkowe biblioteki komercyjne, będące integralną częścią wykonanych prac, po uprzedniej akceptacji Zamawiającego na wykorzystanie takiego oprogramowania lub biblioteki, jeżeli takowe zostaną użyte. Ww. umowy licencyjne dla oprogramowania muszą spełniać warunki określone w § 7 ust. 6-9 Umowy.

### Wykonawca dostarczy Dokumentację zawierającą instrukcje instalacji, konfiguracji i użytkowania dostarczonego oprogramowania w środowisku Zamawiającego oraz udzieli Zamawiającemu kompleksowego wsparcia w zakresie instalacji i konfiguracji takiego oprogramowania.

### Wszystkie wytworzone w ramach zamówienia funkcjonalności muszą być zabezpieczone co najmniej przed atakami wskazanymi w OWASP TOP10. Wykonawca ma zapewnić zgodność Systemu z obowiązującymi w Polsce, w całym okresie realizacji Umowy, wymogami prawnymi dla systemów teleinformatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych. Ponadto wszystkie wytworzone funkcjonalności muszą być kompatybilne z najnowszą dostępną wersją systemu Moodle z linii 4.*

### Wykonawca zapewni usługę hostingu środowiska developerskiego Systemu do czasu zakończenia Umowy z Zamawiającym.

### Środowisko produkcyjne oraz testowe jest utrzymywane przez Zamawiającego.

### Kody źródłowe muszą być przechowywane w systemie kontroli wersji (GIT) Zamawiającego w postaci umożliwiającej dalsze prace programistyczne. Jeżeli Wykonawca do wytworzenia oprogramowania korzysta z narzędzi programistycznych, które nie są powszechnie dostępne (np. narzędzi autorskich), Wykonawca dostarczy te narzędzia wraz z kodem źródłowym, po wcześniejszej akceptacji takiego rozwiązania przez Zamawiającego. Sposób zamieszczania i przechowywania kodu źródłowego określa Zamawiający (zgodnie z załącznikiem nr 3 do OPZ-u). Prowadząc prace programistyczne, Wykonawca będzie zobowiązany stosować się do minimalnych wymagań dotyczących standardów budowy aplikacji PARP (zgodnie z załącznikiem nr 4 do OPZ-u)

### Wszelkie koszty związane z zapewnieniem właściwego poziomu świadczenia usługi, ponosić będzie Wykonawca.

### W ramach usług, Wykonawca będzie świadczył usługę konsultacji polegającą na bieżącym wsparciu użytkowników i administratorów, w zakresie wynikającym z wykonanych prac. Przedmiotowa usługa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na bieżącym wsparciu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania i użytkowania wytworzonych w ramach zamówienia elementów Ekosystemu. Usługa konsultacji będzie realizowana telefonicznie oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez konsultacje z przedstawicielami Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek udzielić konsultacji w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze od dnia przekazania zapytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Konsultacji będą udzielać specjaliści Wykonawcy za pośrednictwem:

#### telefonu (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe po zawarciu Umowy),

#### poczty elektronicznej (Wykonawca przekaże Zamawiającemu dane kontaktowe po zawarciu Umowy)

#### narzędzia MS Teams.

### Wykonawca ma obowiązek wykonywać świadczenie usługi ze szczególnym uwzględnieniem zależności w Systemie i zachowaniem ich prawidłowego działania.

### Usługa serwisu gwarancyjnego dla wykonanego przedmiotu zamówienia będzie świadczona przez okres od 12 do 24 miesięcy (zgodnie ze złożoną ofertą), licząc od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru.

## Przedmiot zamówienia I – Przygotowanie, implementacja i dostarczenie dwóch wtyczek dla Systemu Akademia PARP

### Przedmiot zamówienia:

#### Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność platformy poprzez dodanie bloku „Ankieta”

#### Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność platformy poprzez wdrożenie systemu zarządzania i wysyłania powiadomień do użytkowników platformy

### Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność platformy poprzez dodanie bloku „Ankieta” będzie pozwalała na:

#### Zarządzanie blokiem w obrębie platformy Systemu Akademia PARP – w tym Administrator techniczny - będzie miał możliwość:

##### Dodania bloku we wszystkich dostępnych miejscach na platformie LMS Moodle (np. kokpit, podstrona kursu).

##### Skorzystania z automatycznego dopasowanie wysokości i szerokości bloku w zależności od zawartości (np. pytanie zamknięte, pytanie otwarte), ale również możliwość zmiany szerokości i wysokości bloku z możliwością dopasowania jego rozmiaru do różnych układów strony oraz sposobu wyświetlania na urządzeniach o różnych rozdzielczościach.

##### Przypisania bloku unikalnego identyfikatora sekcji w adresie URL, umożliwiającego bezpośrednie przekierowanie użytkowników do tego bloku na stronie, co pozwoli na łatwe linkowanie do bloku z zewnętrznych źródeł lub umożliwi nawigację do wybranego miejsca na stronie bez potrzeby przewijania.

##### Przeciągnięcia i upuszczenia bloku tak, aby zmienić jego pozycję na stronie.

##### Dodania jednocześnie kilku bloków „Ankiety” w wybranych miejscach na podstronie platformy Moodle (np. kokpit, podstrona kursu).

#### Publikację ankiety skierowanej do użytkowników zalogowanych na platformie. Administrator techniczny, tworząc ankietę przy użyciu bloku „Ankieta”, będzie mógł:

##### Tworzyć i edytować ankietę – w tym będzie miał możliwość:

###### Nadania tytułu i opisu ankiety.

###### Tworzenia ankiety za pomocą standardowego panelu edycji i edytora tekstu Moodle.

###### Dodawania i edytowania pytań w trakcie trwania ankiety.

###### Obsługi różnych typów pytań:

###### Pytania otwarte,

###### Pytania zamknięte (jednokrotny i wielokrotny wybór),

###### Skala ocen (np. 1-5, 1-10, skala Likerta).

###### Ustawienia pytań jako obowiązkowych (bez ich wypełnienia nie można przesłać ankiety).

###### Ustawienia limitu znaków w odpowiedzi na pytania otwarte.

###### Ustawienia limitu wyboru liczby wariantów odpowiedzi w pytaniach wielokrotnego wyboru.

###### Dodawanie warunkowych pytań, które pojawiają się w zależności od wcześniejszych odpowiedzi.

##### Zarządzać dostępami do ankiety – w tym będzie miał możliwość:

###### Ustawienia okresu dostępności ankiety, tak by była widoczna w określonym przedziale czasowym.

###### Zarządzania dostępem do ankiety dla konkretnych grup użytkowników (np. tylko dla użytkowników po ukończeniu określonego kursu).

###### Uniemożliwienia wielokrotnego wypełniania tej samej ankiety przez jednego użytkownika (np. poprzez identyfikację użytkownika na podstawie loginu).

###### Zatwierdzenia ankiety przed jej udostępnieniem użytkownikom (opublikowaniem np. w kokpicie).

##### Zbierać i przechowywać odpowiedzi użytkowników – w tym będzie miał możliwość:

###### Automatycznego zbierania odpowiedzi po wypełnieniu i zatwierdzeniu ankiety przez użytkownika.

###### Przechowywania historii odpowiedzi i wyników ankiet, co pozwoli na:

- Bieżące śledzenie i podgląd wyników odpowiedzi użytkowników.

- Podgląd wszystkich odpowiedzi danego użytkownika w danej ankiecie.

- Gromadzenie i usuwanie archiwalnych ankiet i ich wyników.

###### Zbierania danych o pytaniach warunkowych i ich wpływie na wybór kolejnych odpowiedzi.

##### Raportować i analizować wyniki – w tym będzie miał możliwość:

###### Generowania raportów z wynikami ankiety (eksport do pliku CSV lub Excel).

###### Generowania szczegółowego raportu z odpowiedziami pojedynczych uczestników (np. w formie tabeli).

###### Podsumowania wyników w formie tabel:

- Liczba uprawnionych do udziału w ankiecie.

- Liczba użytkowników, którzy wzięli udział w ankiecie.

- Liczba odpowiedzi na poszczególne pytania oraz ich udział liczbowy i procentowy.

###### Uzyskania informacji w raportach o rodzaju pytań (np. otwarte, zamknięte, wielokrotny wybór, skala Likerta), na które udzielono odpowiedzi, co umożliwia poprawną interpretację wyników.

###### Wyświetlenie wyników w czasie rzeczywistym.

###### Możliwość filtrowania wyników według kryteriów, takich jak:

- Rodzaj pytań (np. otwarte, zamknięte, wielokrotny wybór, skala Likerta).

- Użytkownik.

- Rodzaj grup użytkowników (np. tylko dla użytkowników po ukończeniu określonego kursu).

- Data i okres dat wypełnienia ankiety.

- Konkretne odpowiedzi lub brak odpowiedzi na dane pytanie (dot. pytań zamkniętych, skali Likerta).

### Wtyczka rozszerzająca funkcjonalność platformy poprzez wdrożenie systemu zarządzania i wysyłania powiadomień do użytkowników platformy. System ten będzie obejmował następujące funkcjonalności:

#### Widoczność i dostępność powiadomień na podstronach platformy

##### Powiadomienia są dostępne dla zalogowanego użytkownika na każdej podstronie platformy.

##### Konturowa ikona powiadomień w formie dzwonka znajduje się w prawym górnym rogu platformy, obok rozwijanego menu użytkownika.

##### Ciemnoszara, konturowa ikona dzwonka sygnalizuje brak nowych powiadomień. Zmiana koloru ikony na czerwony oraz pojawienie się linii symbolizujących drgania (fale dźwięku dzwonka) oznacza nowe, nieodczytane powiadomienie.

##### Powiadomienia dzielą się na dwa rodzaje:

- informacyjne – oznaczone bardzo ciemnoszarym, okrągłym, liczbowym znacznikiem w prawym górnym rogu czerwonej ikony dzwonka. Liczby są w białym kolorze.

- ostrzegawcze – oznaczone czerwonym, większym kołem z białym wykrzyknikiem w prawym górnym rogu czerwonej ikony dzwonka.

##### Powiadomienia ostrzegawcze, dzięki wyższemu priorytetowi, są wyświetlane na ikonie dzwonka przed informacyjnymi i mają bardziej widoczne oznaczenia wizualne.

##### W przypadku nowych, nieodczytanych powiadomień Informacyjnych obok ikony dzwonka pojawi się bardzo ciemnoszary, okrągły, licznik wskazujący ich liczbę. Zaś w przypadku nowych, nieodczytanych powiadomień ostrzegawczych obok ikony dzwonka pojawi się czerwone, większe kółko z białym wykrzyknikiem.

##### Powiadomienia aktualizują się w czasie rzeczywistym, zapewniając natychmiastowy dostęp do nowych informacji.

##### Po kliknięciu ikony dzwonka, użytkownik przechodzi do listy powiadomień. Jeśli dzwonek był czerwony, zmienia kolor na ciemnoszary, a jego oznaczenie (liczbowy wskaźnik lub czerwone koło z wykrzyknikiem) znika. Ciemnoszary dzwonek pozostaje niezmieniony po kliknięciu.

#### Lista powiadomień

##### Listy powiadomień składa się z pionowej listy powiadomień ułożonych w kolejności od najnowszego do najstarszego.

##### Każde powiadomienie informacyjne na liście zawiera: konturową ikonę dzwonka, tytuł oraz datę jego otrzymania.

##### Nowe powiadomienia informacyjne są wizualnie wyróżnione – ich ikonografia dzwonka ma intensywny czerwony kolor do momentu kliknięcia. Po kliknięciu ikonografika dzwonka robi się ciemnoszara.

##### Każde powiadomienie ostrzegawcze na liście zawiera: wypełnioną ikonę koła z wykrzyknikiem, tytuł oraz datę otrzymania.

##### Nowe powiadomienia ostrzegawcze są wizualnie wyróżnione – ich ikonografia koła z wykrzyknikiem ma intensywny czerwony kolor do momentu kliknięcia. Po kliknięciu ikonografika koła z wykrzyknikiem robi się ciemnoszara.

##### Nad listą powiadomień widnieje liczba nieuruchomionych powiadomień, które czekają na wizytę (kliknięcie w nie).

##### Powiadomienia na liście powiadomień aktualizują się w czasie rzeczywistym.

#### Prezentacja treści powiadomienia

##### Po kliknięciu powiadomienia na liście powiadomień, po prawej stronie listy wyświetla się jego pełna treść (tytuł, treść, data otrzymania).

##### Elementy, które można kliknąć, są odpowiednio wyróżnione, co wspiera płynność nawigacji, nie zaburzając estetyki interfejsu..

#### Powiadamianie użytkownika i opcje konfiguracji

##### Nad listą powiadomień znajduje się przełącznik (switch) konfiguracyjny, umożliwiający całkowite wyłączenie powiadomień informacyjnych.

##### Domyślnie powiadomienia są aktywne dla każdego użytkownika od razu po jego rejestracji w Systemie Akademia PARP.

#### Ponadto Administrator techniczny Moodle otrzyma dostęp do panelu zarządzania wtyczką powiadomień, który pozwala na pełną kontrolę nad wysyłaniem powiadomień, konfiguracją ustawień Systemu oraz monitorowaniem jego działania. Panel zarządzania będzie dostępny na podstronie platformy, dedykowanej administratorom, w sekcji o nazwie „Zarządzanie powiadomieniami”. Dostęp do tego panelu będą mieli wyłącznie użytkownicy z odpowiednimi uprawnieniami administratora. W ramach panelu zarządzania wtyczką powiadomień: „Zarządzanie powiadomieniami” Administrator techniczny będzie mógł:

##### Ustalić maksymalną liczbę powiadomień przechowywanych w Systemie dla użytkownika. Umożliwi to również określenie limitu widocznych powiadomień na liście użytkownika.

##### Tworzyć nowe powiadomienia za pomocą standardowego panelu edycji i edytora tekstu Moodle, wybierając ich typ (informacyjne lub ostrzegawcze). Tym samym Administrator techniczny będzie mógł dodawać różne elementy do treści powiadomienia, takie jak: obrazy, przyciski z odnośnikami, osadzić film.

##### W każdej chwili podejrzeć podglądu ostatecznego widoku powiadomienia, jaki zobaczy użytkownik po jego otrzymaniu.

##### Przypisywać powiadomienia do wszystkich użytkowników platformy lub konkretnej grup użytkowników (np. tylko dla użytkowników po ukończeniu określonego kursu).

##### Ustalić harmonogramu publikacji powiadomień (natychmiastowe wysłanie lub zaplanowanie na określoną datę i godzinę).

##### Zapisać tworzone powiadomienie w wersji roboczej, dzięki czemu Administrator techniczny będzie mógł kontynuować jego edycję w późniejszym czasie.

##### Przeglądać listę przesłanych powiadomień, z możliwością ich filtrowania według daty jej wysyłki.

##### Zapoznać się ze statystykami kliknięć w powiadomienia na liście powiadomień użytkownika. Statystyki powinny zawierać informację o udziale osób, które otworzyły powiadomienie, w porównaniu do całkowitej liczby osób, którym to powiadomienie zostało wysłane. Dzięki temu Administrator techniczny będzie mógł monitorować, ile osób kliknęło w powiadomienie i śledzić postęp odczytu powiadomień, oparty na konkretnych liczbach.

##### Usuwać pojedyncze powiadomienia lub ustawić automatyczne czyszczenie starszych powiadomień po określonym czasie, aby System nie gromadził niepotrzebnych danych.

##### Przeglądać listę użytkowników, którzy wyłączyli powiadomienia informacyjne. Będzie mógł wyszukiwać tych użytkowników za pomocą filtrów takich jak imię, nazwisko lub e-mail.

### Wykonawca zapewni, że po wprowadzonych zmianach:

#### Wtyczki będą w pełni kompatybilne z całym Systemem Akademii PARP (m.in. LMS Moodle, inne wtyczki, motyw) oraz otwarte na aktualizacje wraz z rozwojem LMS Moodle. W związku z tym LMS Moodle zachowa możliwość aktualizacji do kolejnych wersji, co oznacza, że nie będzie możliwe modyfikowanie plików rdzenia systemu. Wszelkie rozszerzenia oraz modyfikacje muszą być zgodne z zasadami i standardami tworzenia dodatków dla LMS Moodle, a także nie mogą naruszać integralności rdzenia systemu.

#### Elementy wizualne wtyczek będą dostosowane do aktualnej szaty graficznej i kolorystyki Systemu Akademia PARP. W związku z tym, nie będzie konieczne tworzenie nowego designu, a jedynie integracja widoków wtyczek z istniejącym wyglądem. Dotyczy to zarówno interfejsu dla użytkowników zalogowanych, jak i panelu administracyjnego, który pozwala na zarządzanie wtyczkami przez Administratora technicznego. Zmiany będą polegały wyłącznie na dopasowaniu wtyczek do obecnego szablonu Systemu.

#### Całość dostarczonego oprogramowania będzie udostępniona Zamawiającemu w sposób dający pełną możliwość dalszych modyfikacji funkcjonalności Systemu, poprzez zapewnienie stosownych licencji, przeniesienia praw, dostarczenia kodów źródłowych i Dokumentacji.

### Przygotowanie Harmonogramu prac

#### Przed rozpoczęciem realizacji przedmiotu zamówienia, Wykonawca, w siedzibie Zamawiającego, weźmie udział w spotkaniu roboczym. Spotkanie może się też odbyć się w formie wideokonferencji, za pomocą oprogramowania Zamawiającego.

#### Spotkanie odbędzie się niezwłocznie po zawarciu umowy, jednak nie później niż w terminie 5 Dni roboczych.

#### Podczas spotkania, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Harmonogram prac zgodnie z którym realizowane będzie zamówienie określone w punkcie 3.1.

#### Zamawiający w ciągu kolejnych 3 Dni roboczych od zakończenia spotkania, zaakceptuje Harmonogram prac lub zgłosi poprawki, które Wykonawca obowiązany będzie uwzględnić w ciągu kolejnych 3 Dni roboczych.

#### Zamawiający zastrzega sobie prawo trzykrotnego wnoszenia uwag i zastrzeżeń w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.

#### Akceptacja lub zgłoszenie uwag nastąpi  za pośrednictwem poczty elektronicznej.

#### Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Harmonogramu prac, Wykonawca przystąpi do realizacji przedmiotu zamówienia.

#### W razie potrzeby, Wykonawca weźmie udział w więcej niż jednym spotkaniu z Zamawiającym.

### Procedura odbioru przedmiotu zamówienia określona w punkcie 3.1. została określona w pkt 5 OPZ-u.

## Przedmiot zamówienia II – Usługa programistyczna obejmująca 170 godzin pracy nad Systemem Akademia PARP (Moodle)

### Niezależnie od prac opisanych w pkt 3, przedmiot zamówienia może objąć również zlecanie prac rozwojowych w tym w szczególności realizację prac z katalogu: wdrożenie nowych funkcjonalności, dodanie obsługi nowych procesów biznesowych lub modyfikację istniejących, a także wdrożenie zmian z zakresu: naprawy Błędów, poprawy dostępności i użyteczności Ekosystemu.

### Zamawiający może zlecać Wykonawcy prace rozwojowe w obrębie całego Ekosystemu w ramach maksymalnie 170 godzin programistycznych.

### Procedura Zlecenia prac rozwojowych:

#### Zamawiający przesyła zgłoszenie zapotrzebowania na prace programistyczne Wykonawcy za pomocą e-mail wraz z propozycją terminu spotkania analitycznego.

#### Wykonawca w okresie 3 Dni roboczych potwierdzi termin spotkania w formie zdalnej na narzędziu Zamawiającego.

#### Podczas spotkania analitycznego Wykonawca wraz z Zamawiającym określą i doprecyzują Zlecenie prac rozwojowych. Jeżeli nie uda się wypracować rozwiązania oraz określić czasochłonności podczas jednego spotkania, Zamawiający wyznaczy kolejny termin na dokończenie analizy. Podczas analizy, w przypadku, gdy zgłoszenie zapotrzebowania będzie niewystarczające do przeprowadzenia rzetelnej Oceny pracochłonności oraz wykonania zlecenia, Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z pytaniami doprecyzowującymi opis zlecenia lub wskazującymi elementy zlecenia, które budzą jego wątpliwości. Zamawiający zobowiązany jest udzielić odpowiedzi doprecyzowujących, w takim przypadku termin kolejnego spotkania analitycznego zostanie wyznaczony po przygotowaniu odpowiedzi przez Zamawiającego. W razie potrzeby zgłoszonej Zamawiającemu przez Wykonawcę na etapie Oceny pracochłonności, Zamawiający niezwłocznie dostarczy posiadaną Dokumentację, jeżeli będzie ona niezbędna do realizacji Zlecenia prac rozwojowych, w tym udostępni kody źródłowe Systemu w obrębie Ekosystemu, którego dotyczą prace programistyczne, o ile Zamawiający będzie posiadał lub będzie mógł udostępnić Dokumentację lub kody źródłowe. W przypadku niemożliwości udostępnienia Dokumentacji lub kodów źródłowych, np. w przypadku ochrony autorskich praw majątkowych, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę.

#### W przypadku, gdy na spotkaniu analitycznym dojdzie do rozbieżności w Ocenie pracochłonności, Zamawiający może żądać od Wykonawcy szczegółowego, pisemnego (dopuszczalna jest forma e-mail) uzasadnienia przeprowadzonej Oceny pracochłonności, w której przedstawione zostaną przynajmniej następujące elementy:

##### liczba osób potrzebnych do realizacji zlecenia z podziałem na role pełnione w danym zleceniu ze wskazaniem sumarycznej liczby Roboczogodzin zaangażowania w zlecenie dla każdej z osób;

##### liczba Roboczogodzin potrzebnych na realizację każdej funkcjonalności objętej zleceniem, z wyszczególnieniem Roboczogodzin każdej osoby biorącej udział w realizacji danej funkcjonalności;

##### szczegółowy podział zakresu prac na elementy niezbędne, bez których realizacja zleceń nie może się odbyć i elementy opcjonalne, które nie mają lub mają niewielki wpływ na końcowy produkt;

##### pracochłonność przypisaną do poszczególnych elementów niezbędnych i opcjonalnych;

#### Zamawiający po weryfikacji przedstawionej przez Wykonawcę szczegółowego uzasadnienia przeprowadzonej Oceny pracochłonności, może dokonać modyfikacji zapotrzebowania. Modyfikacja może spowodować wzrost lub zmniejszenie liczby Roboczogodzin potrzebnych na realizację zapotrzebowania. W przypadku modyfikacji zapotrzebowania powtarzane są kroki od pkt 4.3.1.

#### W przypadku drobnych zleceń (jednoznacznych dla Zamawiającego i Wykonawcy) kroki określone w pkt 4.3.2-4.3.5 można pominąć.

#### Koszt ewentualnych dodatkowych spotkań analitycznych będzie wliczony do ceny oferty i nieobjęty dodatkowymi opłatami oraz nie będzie zaliczany do czasu prac programistycznych.

#### Po zakończeniu analizy, Zamawiający – jeśli zdecyduje czy skorzysta z rozwiązania - prześle Zlecenie prac rozwojowych (Załącznik nr 1 do OPZ-u) zawierające co najmniej:

##### zakres prac i opis rozwiązania,

##### czasochłonność z podaniem liczby godzin programistycznych,

##### harmonogram prac (z terminem rozpoczęcia i zakończenia prac).

#### Wykonawca może nie zaakceptować treści Zlecenia prac rozwojowych. W tym wypadku powtarzane są kroki od pkt 4.3.2.

#### Wykonawca akceptując Zlecenie prac rozwojowych dostarcza na adres mailowy Zamawiającego wskazany w umowie podpisany Formularz zlecenia.

#### Po akceptacji Zlecenia prac rozwojowych Wykonawca przystąpi w określonym w Zleceniu prac rozwojowych czasie do prac programistycznych, na zasadach zgodnych z Instrukcją pracy na repozytorium kodu GiTLab, stanowiącą załącznik nr 3 do OPZ-u, oraz Minimalnymi wymaganiami dotyczącymi standardów budowy aplikacji PARP, stanowiącymi załącznik nr 4 do OPZ-u.

### Procedura odbioru przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 4 OPZ-u została określona w pkt 5 OPZ-u.

## Testy oraz odbiór prac

### Wykonawca zobowiązany jest, przed zgłoszeniem gotowości do odbioru przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 i 4 OPZ-u, do przeprowadzenia testów, co najmniej w zakresie niżej wymienionych typów.

### W zależności od specyfiki przedmiotu zamówienia dopuszcza się wykonanie testów w mniejszym zakresie, po ustaleniu tej kwestii z Zamawiającym na etapie przygotowania harmonogramu prac (dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3 OPZ-u) lub wyceny Zlecenia jednostkowego (dotyczy przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 4 OPZ-u).

#### Testy funkcjonalne – mają na celu sprawdzenie, czy wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia określonym w punkcie 3 OPZ-u lub Zleceniu jednostkowym, funkcjonalności zostały zaimplementowane do Systemu zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego. Testy funkcjonalne powinny być wykonane na podstawie scenariuszy testowych pokrywających wszystkie zidentyfikowane w trakcie analizy szczegółowej przypadki użycia.

#### Testy niefunkcjonalne – mają na celu sprawdzenie, czy wyspecyfikowane w przedmiocie zamówienia określonym w punkcie 3 OPZ-u lub Zleceniu jednostkowym,  wymagania niefunkcjonalne zostały osiągnięte w ramach zrealizowanych prac. Dotyczą weryfikacji spełniania przez System parametrów jakościowych takich jak wydajność Systemu, odporność na znane wektory ataków cybernetycznych, zgodność z normami prawnymi dotyczącymi w szczególności systemów publicznych przetwarzających dane osobowe. W ramach testów niefunkcjonalnych przeprowadzane powinny być testy interfejsu graficznego Użytkownika, mające na celu sprawdzenie nawigacji w Systemie, zachowania się i wyglądu Systemu w różnych przeglądarkach internetowych (System ma być obsługiwany przez co najmniej następujące przeglądarki internetowe w wersjach wspieranych przez producentów Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft EDGE, Safari, Opera oraz ich wersje mobilne) oraz responsywność strony dla różnych rozdzielczości ekranów – w zakresie elementów wykonanych w ramach zleceń jednostkowych oraz ich powiązań z pozostałymi elementami Systemu.

#### Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania każdorazowo testów regresywnych w celu sprawdzenia, czy wdrożone zmiany nie miały negatywnego wpływu na wcześniej zrealizowane funkcje Systemu.

### Niedopuszczalne jest zgłaszanie do odbioru prac programistycznych, które nie zostały wcześniej zweryfikowane przez Wykonawcę oraz w przypadku których testy zakończyły się wynikiem negatywnym.

### Po zakończeniu testów Wykonawca, drogą elektroniczną na adres wskazany w § 14 ust. 2 Umowy zgłasza Zamawiającemu gotowość do odbioru przedmiotu zamówienia określonego w punkcie 3. lub Zleceniu prac rozwojowych.

### W ciągu 2 Dni roboczych od zgłoszenia określonego w punkcie 5.4. Wykonawca:

#### Przekaże Zamawiającemu protokoły z przeprowadzonych testów, a także scenariusze testowe uwzględniające w szczególności opis przypadków testowych, opis kroków testowych oraz opis kryteriów poprawności danego przypadku testowego. Scenariusze testowe zapewnią pokrycie wszystkich wymagań wskazanych w przedmiocie zamówienia określonym w punkcie 3. OPZ-u lub zgłoszeniach jednostkowych. Scenariusze testowe powinny być przygotowane również w formie elektronicznej umożliwiającej import do systemu Testlink w wersji co najmniej 1.9.17 lub przygotowane bezpośrednio w systemie Testlink udostępnionym przez Zamawiającego.

#### W repozytorium kodu GiTLab lub w miejscu wskazanym przez Zamawiającego umieści kod źródłowy oraz dokumentację dotyczącą zlecenia, w tym:

##### aktualną wersję Dokumentacji Systemu, uwzględniającą przekazywane prace (jeżeli przekazywane prace będą wpływały na istniejącą Dokumentację Systemu).

##### zaktualizowaną Dokumentację, uwzględniającą zmiany wykonane w Systemie, która obejmie w szczególności:

###### Zaktualizowany opis modyfikowanej lub naprawianej funkcjonalności.

###### Zaktualizowany opis zależności modyfikowanej lub naprawianej funkcjonalności w stosunku do innych obszarów Systemu.

###### Zaktualizowany opis struktury bazy danych, aktualizację opisu interfejsów i definicje usług, aktualizację opisu mechanizmów bezpieczeństwa i ochrony danych (w przypadku braku Dokumentacji dotyczącej poszczególnych części Systemu, Wykonawca zobowiązany jest do jej stworzenia).

#### Wykonawca przekaże instrukcję instalacji poprawek  i wyników prac, która powinna zawierać – w zależności od potrzeb wynikających z konkretnej pracy - specyfikację środowiska, opis procedury instalacji oraz konfiguracji elementów Systemu.

### W ciągu 2 Dni roboczych od przekazania wszystkich elementów określonych w punkcie 5.5. Zamawiający przystępuje do weryfikacji zgodności wykonania prac z warunkami określonymi w pkt 3. lub 4. OPZ-u.

### Odbiór prac nastąpi po przeprowadzeniu przez Zamawiającego Testów akceptacyjnych, które zakończyły się wynikiem pozytywnym oraz przeglądzie kodu źródłowego pod kątem zgodności ze standardami jakościowymi kodu wynikającymi z Umowy, załączników do Umowy, punktu 3. lub Zlecenia prac rozwojowych.

### Zamawiający dokona weryfikacji zgodności części Systemu objętych pracami zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi w pkt 3.  lub Zleceniu prac rozwojowych.

### Zamawiający na etapie oceny przekazanych do odbioru prac przeprowadzi Testy akceptacyjne Systemu w danym obszarze funkcjonalnym, w terminie do 10 Dni roboczych od wpływu przekazanych do odbioru wykonanych prac.

### W przypadku zastrzeżeń Zamawiającego na etapie odbioru prac co do zakresu i jakości realizacji wykonanych prac, polegających w szczególności na stwierdzeniu Błędów w działaniu Systemu w danym obszarze funkcjonalnym lub niezgodności kodu źródłowego ze standardami określonymi przez Zamawiającego, Zamawiający przekaże Wykonawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń udostępnionego przez Zamawiającego - rozbieżności nieprawidłowo działających funkcji oprogramowania. Zamawiający może też wskazać fragmenty kodu źródłowego, do których ma zastrzeżenia wraz z uzasadnieniem  w formie dyskusji Code Review w Gitlab. W analogiczny sposób Zamawiający może także wskazać uwagi w przypadku Zlecenia prac rozwojowych.

### Wykonawca jest zobowiązany do usunięcia wskazanych przez Zamawiającego rozbieżności w terminie do 3 Dni roboczych od wezwania. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może zgodzić się na wydłużenie tego terminu na wniosek Wykonawcy.

### Zamawiający może wielokrotnie wnosić uwagi w sposób określony w pkt 5.10, z tym, że po trzykrotnym wniesieniu uwag i braku akceptacji prac, Zamawiający nałoży karę za nienależyte wykonywanie Umowy na podstawie § 9 ust. 2 pkt 4 Umowy.

### Po usunięciu rozbieżności, Wykonawca przeprowadzi ponowne Testy poprawianych obszarów oraz Testy regresywne i ponownie zgłosi drogą elektroniczną gotowość do odbioru prac, o ile wykonane Testy zakończą się wynikiem pozytywnym.

### Odbiór prac dokonywany będzie po uzyskaniu przez Wykonawcę akceptacji Zamawiającego co do zakresu i jakości wykonanych prac, protokołem odbioru (Załącznik nr 5 do wzoru umowy) podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę (przez osoby wskazane w Umowie w § 14 ust. 2 i 3);

### Jeżeli do realizacji prac Wykonawca użyje licencjonowane rozwiązania, Zamawiający potwierdzi dostarczenie licencji  po dokonaniu przez Zamawiającego weryfikacji kompletności i poprawności merytorycznej rozwiązania realizowanego na bazie licencjonowanego oprogramowania. Informacje potwierdzenia dostarczenia licencji zostaną zawarte w protokole odbioru.

### W sytuacji, gdy Testy przeprowadzone przez Zamawiającego wykażą rozbieżność pomiędzy wynikiem Testów Wykonawcy a stanem faktycznym przekazanej do odbioru części Systemu, Zamawiający nałoży każdorazowo karę za nienależyte wykonywanie zlecenia na podstawie § 9 ust. 2 pkt 11 Umowy.

## Świadczenie serwisu gwarancyjnego

### Wykonawca będzie świadczył usługę serwisu gwarancyjnego na zmiany wprowadzone przez siebie w wyniku realizacji zadania opisanego w pkt 3 i 4 OPZ-u w terminie od 12 do 24 miesięcy od dnia podpisania ostatniego protokołu odbioru . Świadczenie usługi serwisu gwarancyjnego w szczególności oznacza:

#### zapewnienie poprawnego działania oprogramowania i usuwanie Błędów krytycznych, Usterek i awarii Systemu, w tym naprawy błędów w kodzie źródłowym,

#### uaktualnienie (upgrade), w szczególności w zakresie usuwania luk związanych z bezpieczeństwem oprogramowania wchodzącego w skład Systemu, w szczególności oprogramowania aplikacyjnego, oprogramowania bazodanowego, oprogramowania narzędziowego do nowej wersji bez dodatkowych opłat z tego tytułu ze strony Zamawiającego.

### Zakres usług i sposób wykonywania prac serwisowych:

#### w przypadku konieczności wprowadzania uzgodnionych przez Strony zmian w Systemie, Strony mogą uzgodnić okna serwisowe. Podczas trwania prac w czasie okna serwisowego Wykonawca zapewni wyświetlanie użytkownikom Systemu komunikatu o trwających pracach serwisowych.

### Zgłoszenia serwisowe

#### Wykonawca będzie świadczył usługę obsługi zgłoszeń serwisowych Zamawiającego, przez cały okres gwarancji, w Dni robocze, w godzinach od 8:00 do 16:00.

#### Obsługa zgłoszeń serwisowych będzie realizowana za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu lub elektronicznego systemu obsługi zgłoszeń udostępnionego przez Zamawiającego.

#### Za moment zgłoszenia przyjmuje się:

- datę i godzinę wysłania wiadomości e-mail przez Zamawiającego,

- datę i godzinę zakończenia rozmowy telefonicznej,

- datę i godzinę zarejestrowania zgłoszenia w systemie zgłoszeń.

#### Wykonawca zobowiązany jest potwierdzić zgłoszenie serwisowe niezwłocznie, nie później niż do dwóch godzin od chwili jego otrzymania. Jeżeli zgłoszenie nastąpiło po godzinie 15.00 Wykonawca zobowiązany jest przesłać potwierdzenie nie później niż do godziny 10.00 następnego Dnia roboczego.

#### Potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia serwisowego jest przesłanie do Zamawiającego na wskazany w zgłoszeniu adres e-mail, potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

#### W przypadku braku potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia, za moment potwierdzenia przyjmuje się moment upłynięcia terminu wyznaczonego na potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia, o którym mowa w pkt 6.3.4. powyżej.

#### Kwalifikacji błędów dokonuje Zamawiający przed wysłaniem zgłoszenia serwisowego, przy czym Wykonawca zobowiązuje się udzielić pomocy Zamawiającemu w zakresie diagnostyki problemów związanych z działaniem Systemu, w wyniku prac wykonanych przez Wykonawcę.

#### W przypadku wystąpienia awarii Wykonawca podejmie prace niezwłocznie tj. nie później niż wciągu 2 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu awarii i zobowiązuje się do jej usunięcia w czasie nie dłuższym niż 16 godzin od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

#### W przypadku wystąpienia Błędu krytycznego Wykonawca podejmie prace niezwłocznie tj. nie później niż w ciągu 4 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu Błędu krytycznego i zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia w czasie nie dłuższym niż 24 godziny od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

#### W przypadku wystąpienia Usterki Wykonawca podejmie prace niezwłocznie, nie później niż w ciągu 24 godzin od potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia o wystąpieniu Usterki lub i zobowiązuje się do ich niezwłocznego usunięcia, nie później jednak niż w terminie do 3 Dni roboczych od ww. potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

#### Wszelkie koszty związane z zapewnieniem właściwego poziomu świadczenia usługi ponosić będzie Wykonawca.

### W ramach usług serwisowych Wykonawca będzie świadczył usługę konsultacji polegającą na bieżącym wsparciu użytkowników i Administratorów technicznych, w  zakresie wynikającym z wykonanych prac. Przedmiotowa usługa oznacza świadczenie przez Wykonawcę usługi polegającej na bieżącym wsparciu osób wskazanych przez Zamawiającego w zakresie administrowania i użytkowania Systemu. Usługa konsultacji będzie realizowana telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej poprzez konsultacje z przedstawicielami Wykonawcy. Wykonawca ma obowiązek udzielić konsultacji w terminie nie dłuższym niż 3 Dni robocze od dnia przekazania zapytania telefonicznie lub pocztą elektroniczną. Konsultacji będą udzielać eksperci Wykonawcy telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

## Załączniki

Załącznik nr 1 – Wzór zlecenie prac rozwojowych

Załącznik nr 2 – Instrukcja pracy na repozytorium kodu GiTLab

Załącznik nr 3 – Minimalne wymagania dotyczące standardów budowy aplikacji PARP

zgodnie z ofertą