Załącznik nr 1 do SIWZ – SOPZ

# Założenia zamówienia:

# Źródło finansowania:

# Zamówienie będzie finansowane ze źródeł projektu pozakonkursowego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  (POWR.02.03.00-00-0003/15, Rozwój i utrzymanie ogólnopolskiego Rejestru Usług Rozwojowych).

# Cele zamówienia:

# Produkty stworzone w ramach realizacji zamówienia będą służyć do:

# Stworzenia jednego centrum komunikacyjnego w Internecie dla produktów szkoleniowych 
i doradczych oferowanych przez użytkowników Bazy Usług Rozwojowych (dalej Baza lub BUR) prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej Agencja lub PARP).

# Łatwiejszego odnalezienia poszukiwanych - przez Użytkowników serwisów BUR  - informacji nt. produktów oferowanych przez BUR lub za pośrednictwem BUR, w szczególności poprzez usystematyzowanie informacji i narzędzi internetowych znajdujących się w BUR.

# Zwiększenia identyfikacji produktów BUR z marką GOV.PL, w szczególności poprzez uspójnienie wizualizacji strony internetowej BUR zgodnie z księgą znaku GOV.PL.

# Optymalizacji zarządzania informacją o produktach BUR i ich powiązania z zewnętrznymi miejscami publikacji (strony internetowe Agencji, biznes.gov.pl, inne) poprzez zaprojektowanie modelu dystrybucji treści oraz wytycznych do stworzenia API.

# Zachowania zgodności wytworzonych i zmienianych serwisów względem spełniania wymagań prawnych, w szczególności poprzez realizację zadań tak, aby finalne produkty były zgodne 
z wymogami prawa w Polsce i UE oraz WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) 
w kontekście: weryfikacji treści i interfejsu serwisów BUR.

# Przedmiot zamówienia

# Zamówienie obejmuje następujące zadania:

# Zadanie 1: Analiza serwisów BUR

# Wykonawca przygotuje i przeprowadzi spotkanie wstępne (tzw. Kick-off) (a w razie potrzeby kilka spotkań – spotkania wyczerpują pulę spotkań określoną w p. 3.1) z Zamawiającym (w siedzibie Zamawiającego), podczas którego/których zostaną:

# omówione założenia i cele wszystkich Zadań realizowanych w ramach zamówienia,

# doprecyzowane rozumienia każdego z wymagań SOPZ,

# przekazane przez Zamawiającego Wykonawcy rekomendacje i zakres możliwych zmian serwisów (stan wiedzy na chwilę analizy),

# zaktualizowany przedstawiony w ofercie harmonogram wykonania  zamówienia, zgodnie z ustaleniami spotkania oraz faktycznym terminem podpisania umowy.

# Wytyczne przedstawione przez Zamawiającego i analiza przeprowadzona podczas spotkania wstępnego będzie podstawą do dalszych prac w ramach zmówienia, w szczególności przygotowania przez Wykonawcę planu analitycznego dalszych działań zgodnego z założeniami BUR.

# Mając na uwadze założenia zamówienia i bazując na zebranych podczas spotkania wstępnego informacjach, Wykonawca przeprowadzi analizę wybranych n/w zasobów (stron internetowych) obejmującą swoim zakresem opisane w kolejnych punktach elementy.

| # Zasób | # GA | # Analiza jakościowa | # Analiza treści |
| --- | --- | --- | --- |
| # Uslugirozwojowe.parp.gov.pl | # tak | # Tak | # tak |
| # Serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl | # tak | # Tak | # tak |

# Wykonawca wykona analizę treści (określonych w tabeli w kolumnie „Analiza treści”) – celem analizy jest określenie typologii treści i jej ogólnej charakterystyki; wskazanie treści dublowanych, niezrozumiałych, źle umiejscowionych. Analiza poprawności nazewnictwa, dobór słów określających typy treści, nazwy działów i funkcjonalności, hierarchię informacji.

# Wykonawca wykona analizę ilościową ruchu serwisów (które w tabeli w kolumnie GA, zostały oznaczone jako „tak”) w oparciu o wykorzystywane przez Zamawiającego narzędzie analityczne - Google Analytics (oraz ewentualnie innych zaproponowanych w Ofercie przez Wykonawcę).

# Wykonawca wykona analizę jakościową ruchu serwisów (które w tabeli w kolumnie Analiza Jakościowa, zostały oznaczone jako „tak”) w oparciu o zaproponowane w Ofercie przez Wykonawcę narzędzie/narzędzia.

# Wykonawca wykona analizę struktury i użyteczności zasobów – celem analizy jest wskazanie błędów w strukturze oraz związanych z użytecznością, przygotowanie rekomendacji zmiany interfejsu, ze szczególnym uwzględnieniem następujących zagadnień:

# przyswajalność - jak łatwe jest dla użytkownika wykonywanie podstawowych zadań?

# efektywność - jak szybko uczy się produktu? jak szybko wykonuje zadania?

# błędy -  jak dużo błędów popełnia użytkownik? W jaki sposób może sobie z nimi poradzić?

# zadowolenie - czy używanie produktu jest przyjemne? Czy warto do niego wrócić i skorzystać ponownie?

# dobór sposobu nawigacji.

# Wykonawca wykona analizę funkcjonalną elementów wchodzących w skład zasobów.

# Wykonawca wykona analizę ekspercką zasobów względem spełniania wymagań prawnych (zgodnie z celem określonym w p. 1.2.5).

# Wykonawca wykona analizę architektury informacji i komplementarności informacji. Analiza nawigacji na stronach internetowych ekosystemu, liczby elementów zaimplementowanych na stronach ekosystemu, spójności i stopnia głębokości nawigacji oraz spójnej identyfikacji komponentów.

# Wykonawca wykona analizę biznesową (spotkania wyczerpują pulę określoną w p. 3.1) - wywiady z interesariuszami projektu, w tym przedstawicielami:

# Biuro informatyki – specyfika systemów, możliwości i zasady wdrożenia i rozwoju, specyfika i możliwości łączenia z innymi serwisami Agencji;

# Sekcja wdrażająca serwisy internetowe – cele biznesowe wdrożenia, architektura systemu,

# Właściciel zasobów BUR – cele projektów, uwarunkowania prawne, w tym konieczności utrzymania trwałości zasobów, architektura systemu,

# Właściciel zasobu księga wizualizacji GOV.PL – wytyczne nt. wdrożenia wizualizacji,

# Właściciel zasobu biznes.gov.pl – cele projektów, uwarunkowania prawne, potrzeby względem integracji, architektura systemu,

# Produktem zadania wytworzonym przez Wykonawcę będzie raport przedstawiający wyniki analizy badanych obszarów, stanowiący podstawę do podejmowania decyzji strategicznych i projektowych, a zawierający wstępne propozycje zmian wynikające z analizowanych obszarów.

    - Produkt, o którym mowa powyżej zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z p. 3.6.

    - Zamawiający w  ramach spotkań analitycznych włączy się w pracę nad raportem. Wykonawca omówi raport z Zamawiającym, Zamawiający przedstawi uwagi do raportu, a Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany.

    - Po zaakceptowaniu raportu przez Zamawiającego Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałych elementów przedmiotu umowy.

# Zadanie 2: Opracowanie koncepcji wdrożenia zmian BUR

# Wykonawca przygotuje i przeprowadzi warsztaty strategiczne (co najmniej dwie rundy warsztatów - warsztaty wyczerpują pulę spotkań określoną w p. 3.1) z Zamawiającym (w siedzibie Zamawiającego):

# Celem warsztatów będzie zaprezentowanie wyników eksperckiego audytu serwisów, przedstawienie wniosków, hipotez oraz wypracowanie założeń projektowych dla strony BUR oraz wytycznych do wdrożenia API.

# Podczas warsztatów uzgodnione zostaną z Zamawiającym wszystkie szczegóły re-projektowanego systemu BUR i jego integracji ze stronami Agencji i biznes.gov.pl.

# Po przeprowadzonych warsztatach, Wykonawca dopracuje wszystkie detale projektowanego ekosystemu, w tym co najmniej następujące produkty:

# koncepcję strony BUR, uwzględniającą włączenie strony internetowej serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl i zawartych tam treści do strony głównej BUR.

# architekturę informacji BUR.

# opisy elementów funkcjonalnych składających się na stronę BUR,

# koncepcji procesów w BUR, tj. przechodzenia przez różne kategorie użytkowników po różnych elementach BUR;

# opis API jako sposobu wymiany i integracji treści oraz powiązania między BUR a serwisami Agencji, biznes.gov.pl i innymi serwisami,

# wizualizacje BUR w postaci makiet kluczowych elementów interfejsu i projektów graficznych kluczowych widoków interfejsu niezbędnych do wdrożenia systemu, w tym co najmniej:

# strony głównej ekosystemu i wszystkich jej funkcjonalności (elementów) w trybie wyświetlania graficznego i spełniających wymagania WAI

# co najmniej 17 podstron - uzgodnionych z Zamawiającym - w trybie wyświetlania graficznego i WAI

# Zamawiający zastrzega sobie możliwość przekazania Wykonawcy innych makiet zawierających wizualizację, które Wykonawca dostosuje do projektowanego systemu BUR.

# procedury migracji treści pomiędzy serwisami (co najmniej dla następujących przypadków: SERWIS->BUR, Archiwizowane treści->miejsce wskazane w analizie);

# propozycja planu wdrożenia wraz z określeniem szczegółowych terminów i kamieni milowych wdrożenia.

# Na zaprojektowanym modelu Wykonawca:

# sprawdzi prawidłowość założeń poprzez badania fokusowe oraz warsztaty współprojektowania z potencjalnymi użytkownikami serwisów (w szczególności przedsiębiorcami i innymi wskazanymi we wcześniejszej analizie) - do określenia wraz 
z Zamawiającym przed badaniem pozostają scenariusze, osoby, grupy, kontekst użycia 
(3 grupy, w każdej 6 respondentów).

# sprawdzi prawidłowość założeń poprzez badania UX nowo zaprojektowanego interfejsu 
i treści. Badanie zostanie przeprowadzone z udziałem 36 respondentów (6 grup, w każdej 
6 respondentów), którego wyniki powinny potwierdzić poprawność zaprojektowania nowego ekosystemu, w szczególności poprawność jego struktury i terminologii elementów składowych.

# W przypadku otrzymania negatywnych wyników badania (tj. na poziomie > 10% poprawnych, oczekiwanych działań), Wykonawca zweryfikuje wadliwe elementy interfejsu i/lub funkcjonalności.

# Produkty  wymienione w p. 2.2.2,  po wprowadzeniu zmian wynikających z badań fokusowych 
i badań UX określonych w p. 2.2.3, Wykonawca przedstawi w raporcie z Zadania 2.

# Wykonawca przygotuje i przeprowadzi w siedzibie Zamawiającego prezentację raportu dla głównych interesariuszy projektu, na której przedstawi zaprojektowany nowy ekosystem BUR (spotkania wyczerpują pulę spotkań  określoną w p. 3.1), na którym Zamawiający przedstawi uwagi do raportu, a Wykonawca wprowadzi stosowne zmiany.

    - Raport, o którym mowa w p. 2.2.4 po ewentualnym wprowadzeniu zmian wynikających z p. 2.2.5 powyżej zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z p 3.6.

    - Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego raportu Wykonawca przystąpi do realizacji pozostałych elementów przedmiotu umowy.

# Zadanie 3: Przygotowanie dokumentacji technicznej wdrożenia nowej struktury informacji i funkcjonalności systemu

# Wykonawca:

# Na podstawie zaakceptowanych produktów Zadania 2,

# Przy ograniczeniach wynikających z wykorzystania środowiska informatycznego,

# opracuje zapisy dokumentacji technicznej zamówienia na wdrożenie nowej struktury i funkcjonalności systemu, w tym:

# struktury i funkcjonalności strony BUR:

# funkcjonalności wzajemnej wymiany i integracji treści (API)

# funkcjonalności realizujące analitykę ekosystemu (GA)

# funkcjonalności identyfikujące użytkownika w ekosystemie (cookie)

# funkcjonalności wyszukiwarki treści,

# funkcjonalności wynikające z dotychczas używanych w serwisie BUR, a w toku analizy przeznaczonych do utrzymania,

# funkcjonalności wynikające z potrzeb, których konieczność wynika z uprzedniej analizy,

# migracji treści

# szablony wdrożeniowe w technice ‘Responsive Web Design’ (zgodne ze standardami HTML, CSS, JavaScript, z uwzględnieniem rozwiązań obecnie wykorzystywanych w systemach). (17).

# Produktem zadania wytworzonym przez Wykonawcę w ramach zadania będzie dokumentacja techniczna zawierająca elementy określone w p. 2.3.1.

    - Produkt, o którym mowa powyżej, zostanie przedstawiony Zamawiającemu do zatwierdzenia, zgodnie z p 3.6.

## Wymagania ogólne

W trakcie realizacji niniejszego zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do:

  - Ścisłej współpracy z Zamawiającym na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, w tym do aktywnego uczestniczenia w zwołanych przez Zamawiającego spotkaniach (ad hoc kiedy zajdzie istotna potrzeba w trakcie realizacji projektu) lub zaplanowanych przez Wykonawcę (łącznie maksymalnie 20 spotkań w siedzibie Zamawiającego lub innym wskazanym w Warszawie). Koszty wynajmu pomieszczenia na spotkanie ponosi wskazujący miejsce spotkania;

  - Przestrzegania wymogów dotyczących zasad wizualizacji określonych w  umowie;

  - Realizowania zadań według reguły równości szans, co oznacza, że rezultaty działań realizowanych 
w ramach Zamówienia dostępne będą na równych zasadach dla wszystkich zainteresowanych;

  - Zgodnie z terminem określonym w umowie (§7 ust. 1) Wykonawca przygotuje sprawozdanie z realizacji Zadania, zawierające w szczególności:

    - informacje ogólne, metryczka dokumentu, a w niej nazwa i adres Wykonawcy, dane osoby sporządzającej sprawozdanie (Imię, nazwisko, e-mail, telefon)

    - opis przebiegu realizacji projektu,

    - oświadczenie Wykonawcy, iż informacje zawarte w sprawozdaniu są zgodne z prawdą.

    - załącznik do sprawozdania, którymi będą dostarczone w ramach Zadania, z którego sporządzane jest sprawozdanie: produkty projektu oraz  inne materiały graficzne i dokumenty wytworzone w ramach Zadania. Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego pliki źródłowe komponentów graficznych i multimedialnych wytworzonych w ramach Zadania, z którego sporządzane jest sprawozdanie. Format plików źródłowych zostanie uzgodniony pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w ramach kontaktów roboczych. Materiały graficzne Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego na fabrycznie nowym dysku HDD (Format: 3,5”; Pojemność dysku min: 8000GB [8TB]; Interfejs: SATA 600; Pamięć dysku cache: min 64 MB, spełniający wymagania norm zharmonizowanych, związanych ze wszystkimi dotyczącymi je dyrektywami europejskimi (zgodność CE); np. dysk 8TB WD RED (WD80EFRX) lub inny równoważny spełniający co najmniej w/w wymagania).

  - Sposób akceptacji sprawozdania został określony w umowie.  Zaakceptowane sprawozdanie jest podstawą do wystawienia faktury i dokonania płatności za Zadanie objęte sprawozdaniem.

Ponadto:

  - Odbiór produktów dostarczanych w ramach umowy przez Zamawiającego będzie odbywał się następująco:

    - Zamawiający dokona oceny każdego ze realizowanych w ramach zadań opisanych w p. 2  produktów nie później niż w terminie 7 dni roboczych od otrzymania każdego z nich i zadecyduje o jego zatwierdzeniu albo zgłosi Wykonawcy uwagi. Informacja o zatwierdzeniu bądź o uwagach każdorazowo zostanie przekazana przez Zamawiającego Wykonawcy drogą elektroniczną na adres mailowy osoby wskazanej w umowie jako osoba do kontaktu ze strony Wykonawcy.

    - W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego braków lub nieprawidłowości w przekazanych produktach, Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia poprawek zgodnie ze wskazaniem Zamawiającego oraz przedstawienia ich do ponownej akceptacji Zamawiającego, w terminie pozwalającym na zgodną z umową realizację pozostałych prac, jednak nie później niż w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania przez Zamawiającego informacji dot. braków lub nieprawidłowości.

    - Zamawiający będzie miał możliwość wielokrotnego zgłaszania uwag lub zastrzeżeń zarówno do treści jak i formy przekazywanych produktów, w szczególności Zamawiający zastrzega sobie prawo do wnoszenia kolejnych uwag i zastrzeżeń w terminach wskazanych powyżej w sytuacji, gdy Wykonawca nie uwzględni wszystkich jego uwag i zastrzeżeń zgłoszonych uprzednio.